Додаток 2

до рішення обласної ради

3 лютого  2009 року

ПОГОДЖЕНО:

Заступник голови облдержадміністрації

____________________О.М.Шанойло

План

заходів  з охорони земель та фінансування на 2009 рік

за рахунок коштів спеціального фонду по Чернігівській області

| № п/п | Назва обєкта | Проектна потужність |  | Рік початку і закінче-ння робіт | Загаль-на кошто- рисна вартість тис.грн. | Планові обсяги фінансування на рік тис.грн. |  | Обгрунтування (мета,очікуваний результат, тощо) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | оди-ниця виміру | обсяг |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
|  | # І.Зміст заходів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | # Завершення освоєння проектів консервації деградованих земель в частині проведення культуртехнічних та протиерозійних заходів на землях державної власності на території Сокиринської сільської ради Срібнянського району | га | 58,0 | 2006-2009 | 117,0 | 4,2 |  | Поліпшення земель, захист від ерозії |  |
| 2. | # Виконання заходів по здійсненню консервації малопродуктивних земель шляхом залісення на території Борзнянського, Городнянського, Н.Сіверського, Прилуцького, Семенівського районів | га | 85,0 | 2009 | 156,0 | 156,0 |  | Призупинення процесів деградації земель |  |
|  | # Всього |  |  |  |  | 160,2 |  |  |  |
|  | # ІІ. Складання проектів |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | # Розробка проектів консервації малопродуктивних деградованих земель, в тому числі детальне грунтове обстеження земель на території Борзнянського, Корюківського районів | га | 220 | 2009 | 57,3 |  | 57,3 |  | Призупинення процесів деградації земель та недопущення впливу водної та вітрової ерозії проведенням заходів по створенню захисних лісових насаджень |
|  | # Разом |  |  |  |  |  | 217,5 |  |  |

## Начальник головного управління

## агропромислового розвитку облдержадміністрації				              А.М.Максак

## Начальник головного управління

## Держкомзему у Чернігівській області						          С.А.Коваленко