Додаток 2

до Програми

Завдання і заходи з виконання обласної програми будівництва (придбання)

доступного житла на 2010- 2017 роки

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання заходу | Відповідальний за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Нормативно-правове забезпечення будівництва (придбання) доступного житла | - Проведення широкого обговорення (прес-конференцій, засідань за «круглим столом», тематичних дискусій) з питань будівництва доступного житла із запрошенням представників будівельних компаній, банківських установ, громадських організацій, експертів і вчених тощо | 2010-2011 роки | Органи місцевого самоврядування |
|  | - Забезпечення інформування громадян, які перебувають на квартирному обліку, про можливість їх участі у програмі будівництва (придбання) доступного житла та порядок надання державної підтримки | 2010 та наступні роки | -//- |
|  | - Здійснення відбору громадян, які мають право на надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла, та формування списків таких осіб | 2011 та наступні роки | -//- |
|  | - Резервування земельних ділянок під будівництво доступного житла з обов’язковим зазначенням таких земель на генеральних планах населених пунктів | 2010-2017 роки | -//- |
|  | - Виділення земельних ділянок для будівництва доступного житла та забезпечення контролю за їх цільовим використанням | Постійно | -//- |
|  | - Прийняття рішень щодо унеможливлення використання замовниками будівництва (забудовниками) земельних ділянок, які надані під будівництво доступного житла, для інших цілей | Постійно | -//- |
|  | - Розроблення містобудівної документації для земельних ділянок під будівництво доступного житла. Забезпечення раціонального використання земель шляхом оптимізації щільності забудови | 2010-2017 роки | -//- |
|  | - Забезпечення виконання норм законодавства щодо звільнення замовника (забудовника), що здійснює будівництво доступного житла, від сплати внесків на розвиток інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населених пунктів та передачі місцевим органам влади частини збудованого житла | Постійно | -//- |
|  | - Забезпечення в межах повноважень контролю за дотриманням вимог законодавства, встановлених нормативів, правил і норм при будівництві доступного житла та здійсненні відбору громадян, які мають право на надання державної підтримки | Постійно | -//- |
| 2. Організаційне забезпечення будівництва (придбання) доступного житла | - Участь у формуванні та веденні Єдиного реєстру громадян, які потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства та перебувають на квартирному обліку | Після запровадження Єдиного реєстру | -//- |
|  | - Створення при місцевих органах містобудування та архітектури фонду економічних проектів житлової забудови, рекомендованих для масового застосування | 2010-2011 роки | -//- |
|  | - Розроблення проектів економічних енергоефективних житлових будинків з архітектурно-планувальними, конструктивними та технічними рішеннями, що відповідають параметрам доступного житла, з використанням сучасних індустріальних інженерних виробів та місцевих матеріалів | 2010-2011 роки | -//- |
|  | - Передбачення видатків на виконання визначених Програмою заходів виходячи з можливостей місцевих бюджетів | Щорічно при формуванні місцевих бюджетів | -//- |
|  | - Здійснення роботи з інженерної підготовки територій під будівництво доступного житла як у межах існуючої забудови, так і на вільних земельних ділянках | Постійно | -//- |
|  | - Сприяння розвитку виробничої бази індустріального житлового будівництва з урахуванням потреби у створенні нових архітектурно-будівельних систем та використанні швидкозбірних конструкцій | Постійно | -//- |
|  | - Збільшення обсягу виробництва високоякісних індустріальних будівельних виробів, стінових, оздоблювальних, утеплювальних та покрівельних матеріалів, інженерного обладнання, автономних систем інженерного забезпечення, санітарно-технічного обладнання підвищеної економічності та надійності, інших будівельних виробів і матеріалів | Постійно | -//- |
| 3. Забезпечення координації матеріальних та фінансових ресурсів, необхідних для добудови об’єктів незавершеного будівництва з метою використання їх як доступне житло | 3.1. Формування реєстру об’єктів незавершеного житлового будівництва | 2010 рік | -//- |
|  | 3.2. Добудова об’єктів незавершеного житлового будівництва в рамках програми будівництва (придбання) доступного житла | 2010-2017 роки | Будівельні організації, органи місцевого самоврядування |
|  | 3.3 Проведення реконструкції житлових будинків перших масових серій з надбудовою поверхів, переплануванням та тепловою модернізацією, а також пристосування будівель нежитлового призначення під доступне житло | 2010-2017 роки | -//- |
| 4. Забезпечення реалізації пілотних проектів будівництва доступного житла | - Організаційно-методичне супроводження пілотних проектів доступного житла | Постійно | Органи місцевого самоврядування |

Заступник начальника головного

управління економіки облдержадміністрації           								      О.С. Капелюха