Додаток 6

до Програми

Перелік

земельних ділянок, виділених під будівництво доступного житла

| Адреса земельної ділянки | Площа земельної ділянки(га) | Найменування організації, якій виділена земельна ділянка | Рішення сесії органу місцевого самоврядування про землевідведення | Плановий початок і завершення будівництва (роки) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| смт Козелець вул. Комсомольська,52а | 0,46 | ТОВ «Житлобуд» м. Київ | 10 сесія 5 скликання від 06.09.2007 | 2010-2012 |
| м. Остер Козелецького району вул. Зайцева,51 | 0,15 | ТОВ «Житлобуд» м. Київ | 14 сесія 5 скликання від 10.02.2010 | 2010-2012 |
| смт Козелець вул. Каденюка | 0,6 | ТОВ «Київреконструкціябуд» м. Київ | Договір оренди земельної ділянки від 2007 року | 2011-2013 |
| смт Ріпки вул. Грициніна,2 | 0,22 | ДП «Укрсівербуд» м. Чернігів | 15 сесія 5 скликання від 22.07.2008 | 2010-2011 |
| м. Новгород-Сіверський вул. Майстренко, 4а | 0,15 | ВАТ «Новгород-Сіверський ПМК-86» | 14 сесія 5 скликання від 13.11.2007 | 2014-2017 |
| м. Новгород-Сіверський вул. Залінійна, 25 | 0,16 | ЗАТ «Новгород-Сіверський сирзавод» | 20 сесія 5 скликання від 15.10.2008 | 2014-2017 |
| м. Щорс вул. Володарського, 101а | 0,34 | ПП «Моноліткомплекс» м. Чернігів | 36 сесія 5 скликання від 25.02.2010 | 2010-2012 |

Заступник начальник головного

управління економіки облдержадміністрації                                           					      О.С. Капелюха