ІНФОРМАЦІЯ

про хід виконання рішення обласної ради від 10 липня 2007 року «Про  стан  пожежної  та  техногенної  безпеки  території  військової  частини А-1479 Міністерства оборони України, розташованої на території Ічнянського району Чернігівської області» та звернень до Президента України, Кабінету Міністрів України та Міністерства оборони України щодо розвитку військового містечка  «Дружба»

На території Ічнянського району знаходиться один з найбільших в Україні складів боєприпасів – 6-й арсенал Міністерства оборони  України. На площі понад 682 гектари зберігається більш ніж 138 тисяч тонн боєприпасів. Значна їх частина вичерпала терміни зберігання і підлягає утилізації.

Згідно з Директивою начальника Озброєння Збройних Сил України                  від 07.10.10  № Д-342/01 військова частина А1479 підлягає розформуванню до 31.12.2015 року.

Протягом 2009 – 2011 років здійснено вилучення боєприпасів згідно з нарядами на утилізацію, а саме:

2009 рік – 10100,5 т

2010 рік – 2219,7 т

2011 рік – 4682,7 т

На 2012 рік заплановано вилучення 7609 т боєприпасів на утилізацію, станом на 12 листопада 2012 року  вилучено  6679 т.

На 2013 рік планується утилізувати 15 тис. тонн боєприпасів.

На території військової частини розташовано  103 пожежних водоймища та встановлено 33 пожежних гідрантів, які в справному стані, запас води для гасіння пожеж відповідає нормативним вимогам.

Об’єкти зберігання на технічній території обладнані  пристроями блискавкозахисту, які відповідають вимогам керівних документів та щорічно перевіряються щодо усунення виявлених недоліків.

Пожежна сигналізація об’єктів технічної території в справному стані, але потребує заміни на більш сучасну.

Обвалування місць зберігання складає 35 % від загальної кількості місць зберігання боєприпасів.

Пожежний підрозділ військової частини особовим складом та технікою укомплектований на 100%.

Створений та підтримується в боєздатному стані загін ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій згідно з розробленим Планом ліквідації аварійних ситуацій. У встановлені терміни проводяться тренування дій пожежного підрозділу та особового складу частини. по ліквідації можливих надзвичайних ситуацій.

В пожежонебезпечний період у військовій частині  на охоронному периметрі додатково через кожні 100 м були  встановлені по 2 столітрові ємності з водою; організовано протипожежне патрулювання на адміністративно-господарській території та навколо частини; організовано взаємодію з органами місцевого самоврядування, МНС, МВС та СБУ у випадку виникнення  надзвичайної ситуації.

З метою поліпшення умов зберігання та виконання заходів пожежної безпеки в період з 2004 по 2012 роки виділено кошти в сумі 14 млн 446,349   тис. гривень при потребі 80 млн гривень. Використання виділених коштів дало змогу всі об’єкти технічної території обладнати  стаціонарними пожежними щитами, які на 100% укомплектовані первинними засобами пожежогасіння, провести ремонт та встановити нові щогли блискавкозахисних пристроїв, побудувати нові та здійснити капітальний ремонт діючих пожежних водоймищ, забезпечити виконання заходів вибухопожежобезпеки та   недопущення виникнення надзвичайних ситуацій.

Згідно з  Планом фінансування заходів  підвищення живучості та вибухопожежобезпеки арсеналів, баз і складів озброєння, ракет, боєприпасів та компонентів ракетного палива ЗС України на 2012 рік  призначено кошти в сумі 565,2 тис. грн.

Станом на 12.11.12. надійшло коштів в сумі 402,5 тис. грн, витрачено - 370,725 тис. грн.

Призначені кошти використовуються на виконання першочергових робіт по підтриманню живучості та вибухопожежобезпеки військової частини:

- будівництво та ремонт блискавкозахисних споруд на технічній території в кількості 20 од (роботи виконані);

- ремонт технічних засобів охорони та систем автоматичної пожежної сигналізації;

- придбання хімічних засобів для облаштування мінералізованих смуг;

- капітальний ремонт сховищ (пожежного депо) для пожежних автомобілів, гусеничних пожежних машин  в кількості 1 од. ;

- поточний ремонт, обладнання сховищ, навісів, місць відкритого зберігання;

- технічне обслуговування вогнегасників;

- ремонт засобів санкціонованого доступу на КПП технічної території ;

- придбання засобів малої механізації – мотокоси в кількості 12 од;

- виробництво та ремонт тари і підкладок.

Згідно з рішенням Міністра оборони України за вих. від 20.09.07             № 10123/3 Ічнянській міській раді передано частину земельної ділянки військової частини А1479 площею 0,36 га. для будівництва артезіанської свердловини. За кошти обласного бюджету побудована артезіанська свердловина, яка забезпечує якісною питною водою жителів військового містечка з вересня 2011 року.

На виконання рішення обласної ради четвертої сесії шостого скликання від 10.06.2011 року «Про стан пожежної та техногенної безпеки території військової частини А 1479 Міністерства оборони України, розташованої в Ічнянському районі Чернігівської області» Ічнянською райдержадміністрацією спільно з органами місцевого самоврядування прийнято рішення щодо вивезення гілок, хмизу, залишків тари з технічної території військової частини А 1479 на полігон твердих побутових відходів м. Ічня.

На даний час невирішеним залишаються питання капітального ремонту дороги від м. Ічня до військового містечка „Дружба”, розробки проектно-кошторисної документації на будівництво газопроводу Гмирянка-Ічня-2 і передачі військового містечка Ічнянській міській раді.

В області відпрацьований план евакуації населення на випадок надзвичайної ситуації на арсеналі боєприпасів (в/ч 1479 смт Дружба Ічнянського району).

На випадок виникнення надзвичайної ситуації (прогнозований радіус ураження складає 16 кілометрів)  заплановано евакуацію населення Ічнянського району із зони ураження до  Бахмацького, Ічнянського, Ніжинського, Срібнянського, Талалаївського, Борзнянського, Прилуцького районів та міст Ніжина і Прилук.

Визначені та узгоджені з управлінням ДАІ УМВС України у Чернігівській області маршрути руху автомобільних колон під час перевезення евакуйованого населення.

Здійснення організаційних заходів із життєзабезпечення евакуйованого населення покладено на місцеві органи виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Аварійно-відновлювальні, рятувальні та інші невідкладні роботи з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації планується проводити із залученням спеціалізованих служб Ічнянського району, з додатковим залученням (за необхідністю) сил та засобів відповідних служб Прилуцького, Ніжинського, Срібнянського, Талалаївського і Бахмацького районів, міст Ніжина та Прилук.

З метою забезпечення готовності до дій під час виникнення надзвичайних ситуацій на арсеналі боєприпасів щорічно проводяться тренування евакуаційних комісій районів, які потрапляють у зону ураження та приймають евакуйоване населення.

Проблемні  питання, які потребують вирішення:

1. Проведення капітального ремонту дороги від м. Ічня до військового містечка «Дружба» (8,2 км).

2. Виготовлення проектно-кошторисної документації на підвідний газопровід до смт.  Дружба.

3. Передача у комунальну власність територіальної громади житлових будинків та інженерних мереж військового містечка в/ч А-1479, у разі прийняття рішення Міністерством оборони України щодо передачі житлового фонду і комунікацій військового містечка.

Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій

та у справах захисту населення від наслідків

Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації                                   В.М.Рига