|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Додаток 1 до Програми розвитку та збереження зелених насаджень населених пунктів Чернігівської області на 2013 – 2017 роки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ з виконання Програми розвитку та збереження зелених насаджень населених пунктів Чернігівської області на 2013 – 2017 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № з/п | Найменування завдання та об’єктів зеленого господарства за функціональною належністю зелених насаджень | Найменування заходу | Строк виконання | Виконавці | Джерела фінансування | Обсяг фінансування, тис.грн |  |  |  |  |  | Очікуваний результат |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Усього, тис. грн | в тому числі за роками |  |  |  |  | Усього | в тому числі за роками |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 1. | Будівництво об’єктів зеленого господарства із створенням нових зелених насаджень, в тому числі: | 1. Планування території, завезення рослинного ґрунту згідно з проектом, га | 2013 – 2017 роки | Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, спеціалізовані підприємства | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджети органів місцевого самоврядува-ння | 490,0 |  | 165,0 | 165,0 | 50,0 | 110,0 | 19,3 | 2,55 | 4,57 | 4,98 | 3,51 | 3,69 |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 456,0 | 456,0 |  |  |  |  | 110,0 | 110,0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Разом | 946,0 | 456,0 | 165,0 | 165,0 | 50,0 | 110,0 | 129,3 | 112,55 | 4,57 | 4,98 | 3,51 | 3,69 |
|  |  | 2. Спорудження об’єктів паркового призначення – будинків садівника, туалетів, кюветів, артсвердловин, насосних станцій, очисних споруд, теплопунктів, трансформаторних підстанцій тощо згідно з проектом, м3/добу | 2013 – 2017 роки | Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, спеціалізовані підприємства | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджети органів місцевого самоврядува-ння | 9000,0 |  |  | 3000,0 | 3000,0 | 3000,0 | 24 |  |  | 8 | 8 | 8 |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 23000,0 |  |  | 7666,0 | 7666,0 | 7668,0 | 120 |  |  | 40 | 40 | 40 |
|  |  |  |  |  | Разом | 32000,0 |  |  | 10666,0 | 10666,0 | 10668,0 | 144 |  |  | 48 | 48 | 48 |
|  |  | 3. Спорудження підпірних стінок, декоративних водойм, берегоукріплення водостічних, водопровідних, каналізаційних, інших інженерних мереж і споруд згідно з проектом, км | 2013 – 2017 роки | Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, спеціалізовані підприємства | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджети органів місцевого самоврядува-ння | 3000,0 |  |  | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 9,0 |  |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Разом | 3000,0 |  |  | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 9,0 |  |  | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  | 4. Улаштування зовнішнього освітлення, км | 2013 – 2017 роки | Райдержадміні- страції, органи місцевого самоврядування, спеціалізовані підприємства | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджети органів місцевого самоврядува-ння | 1533,0 | 500,0 | 300,0 | 311,0 | 211,0 | 211,0 | 19,0 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 4,0 |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Разом | 1533,0 | 500,0 | 300,0 | 311,0 | 211,0 | 211,0 | 19,0 | 4,0 | 3,0 | 4,5 | 3,5 | 4,0 |
|  |  | 5. Зняття, обрізка наявних, садіння нових дерев і кущів, га | 2013 – 2017 роки | Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, спеціалізовані підприємства | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджети органів місцевого самоврядува-ння | 6324,8 | 1296,6 | 1301,6 | 1337,6 | 1127 | 1262 | 275,6 | 56,5 | 55,6 | 60,5 | 48,0 | 55,0 |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 5,2 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | 15,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
|  |  |  |  |  | Разом | 6330 | 1297,64 | 1302,64 | 1338,64 | 1128,04 | 1263,04 | 290,6 | 59,5 | 58,6 | 63,5 | 51,0 | 58,0 |
|  |  | 6. Улаштування газонів, квітників, одернування схилів, га | 2013 – 2017 роки | Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, спеціалізовані підприємства | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджети органів місцевого самоврядува-ння | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Разом | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 10,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  |  | 7. Улаштування малих архітектурних форм, вхідних груп, дитячих і спортивних майданчиків, огорож, шлагбаумів, інформаційних щитів, пам’ятників, фонтанів тощо згідно з проектом, одиниць | 2013 – 2017 роки | Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, спеціалізовані підприємства | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджети органів місцевого самоврядува-ння | 1600,0 | 100,0 |  | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 28 | 3 | - | 14 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 3140,0 | 370,0 | 770,0 | 1000,0 | 500,0 | 500,0 | 14 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
|  |  |  |  |  | Разом | 4740,0 | 470,0 | 770,0 | 1500,0 | 1000,0 | 1000,0 | 42 | 6 | 3 | 16 | 8 | 9 |
|  |  | 8. Улаштування доріг, автостоянок, алей, оглядових майданчиків, зон відпочинку згідно з проектом, м² | 2013 – 2017 роки | Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, спеціалізовані підприємства | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджети органів місцевого самоврядува-ння |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 2500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | Разом | 2500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Ландшафтна реконструкція об’єктів зеленого господарства, в тому числі: | 1. Улаштування нових і відновлення наявних газонів, квітників, розаріїв, га | 2013 – 2017 роки | Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, спеціалізовані підприємства | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджети органів місцевого самоврядува-ння | 1588,9 | 215,6 | 215,8 | 345,8 | 445,8 | 365,9 | 18,6 | 2,6 | 2,8 | 5,2 | 5,1 | 2,9 |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 20,0 |  |  |  |  | 20,0 | 1,2 |  |  |  |  | 1,2 |
|  |  |  |  |  | Разом | 1608,9 | 215,6 | 215,8 | 345,8 | 445,8 | 385,9 | 19,8 | 2,6 | 2,8 | 5,2 | 5,1 | 4,1 |
|  |  | 2. Видалення і садіння дерев, кущів, формована обрізка, корчування пнів, га | 2013 – 2017 роки | Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядуванн , спеціалізовані підприємства | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджети органів місцевого самоврядува-ння | 3265,0 | 505,0 | 515,0 | 1215,0 | 515,0 | 515,0 | 17,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Разом | 3265,0 | 505,0 | 515,0 | 1215,0 | 515,0 | 515,0 | 17,0 | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 |
|  |  | 3. Улаштування нових алей, доріг, майданчиків, заміна покриття, влаштування борту, водостоків, пішохідних сходів, підпірних стінок згідно з проектом, м² | 2013 – 2017 роки | Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, спеціалізовані підприємства | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджети органів місцевого самоврядува-ння | 1050,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Разом | 1050,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 210,0 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | 4. Улаштування і заміна опор, світильників, електрокабелів, пунктів включення, електрощитових освітлення згідно з проектом, км | 2013 – 2015 роки | Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, спеціалізовані підприємства | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджети органів місцевого самоврядува-ння | 120,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 |  |  | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Разом | 120,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 |  |  | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |  |
|  |  | 5. Реконструкція наявних споруд паркового призначення: будинків садівника, громадських туалетів, фонтанів, пам’ятників, сценічних майданчиків тощо згідно з проектом, од | 2013 – 2017 роки | Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, спеціалізовані підприємства | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджети органів місцевого самоврядува-ння | 2500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 2500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  | Разом | 5000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  |  | 6. Установка нових, заміна наявних малих архітектурних форм, інформаційних щитків, альтанок, одиниць | 2013 – 2017 роки | Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, спеціалізовані підприємства | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджети органів місцевого самоврядува-ння | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Разом | 500,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Капітальний ремонт об’єктів зеленого господарства, в тому числі: | 1. Відновлення газонів, квітників, розаріїв, додавання землі, мінеральних і органічних добрив, укріплення укосів дерном, га | 2013 – 2017 роки | Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, спеціалізовані підприємства | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджети органів місцевого самоврядува-ння | 1000,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 0,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 300,0 |  |  |  |  | 300,0 | 2,0 |  |  |  |  | 2,0 |
|  |  |  |  |  | Разом | 1300,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 500,0 | 2,5 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2,1 |
|  |  | 2. Улаштування нового та відновлення пошкодженого покриття доріг, майданчиків, тротуарів, га | 2013 – 2017 роки | Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, спеціалізовані підприємства | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджети органів місцевого самоврядува-ння | 980,0 | 100,0 | 210,0 | 230,0 | 240,0 | 200,0 | 4,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Разом | 980,0 | 100,0 | 210,0 | 230,0 | 240,0 | 200,0 | 4,9 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
|  |  | 3. Улаштування майданчиків для стоянки автомобілів, оглядових майданчиків тощо, м² | 2013 – 2017 роки | Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, спеціалізовані підприємства | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджети органів місцевого самоврядува-ння | 2500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Разом | 2500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  | 4. Установка нових, заміна пошкоджених решіток, паркових лав, урн, ваз, контейнерів тощо | 2013 – 2017 роки | Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, спеціалізовані підприємства | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджети органів місцевого самоврядува-ння | 2750,0 | 520,0 | 550,0 | 565,0 | 565,0 | 550,0 | 1030 | 200 | 200 | 215 | 215 | 200 |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Разом | 2750,0 | 520,0 | 550,0 | 565,0 | 565,0 | 550,0 | 1030 | 200 | 200 | 215 | 215 | 200 |
| 4. | Поточний ремонт зелених насаджень, в тому числі: | 1. Підсипання ґрунту, підсів газонів, садіння квітів, га | 2015 – 2016 роки | Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, спеціалізовані підприємства | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджети органів місцевого самоврядува-ння | 1064,0 | 652,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 103,0 | 9,5 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 50,0 | 10,0 | 10,0,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  |  | Разом | 1114,0 | 662,0 | 113,0 | 113,0 | 113,0 | 113,0 | 12 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,4 |
|  |  | 2. Видалення окремих засохлих дерев і кущів, садіння нових, знешкодження омели, га | 2015 – 2016 роки | Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, спеціалізовані підприємства | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджети органів місцевого самоврядува-ння | 5506,5 | 1494,0 | 937,5 | 1145,0 | 975,0 | 955,0 | 687,5 | 230,5 | 225,5 | 230,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Разом | 5506,5 | 1494,0 | 937,5 | 1145,0 | 975,0 | 955,0 | 687,5 | 230,5 | 225,5 | 230,5 | 0,5 | 0,5 |
|  |  | 3. Ремонт садово-паркового інвентарю, обладнання майданчиків, малих архітектурних форм, одиниць | 2013 – 2017 роки | Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, спеціалізовані підприємства | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджети органів місцевого самоврядува-ння | 1113,0 | 656,0 | 110,0 | 111,0 | 118,0 | 118,0 | 158 | 35 | 33 | 36 | 27 | 27 |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Разом | 1113,0 | 656,0 | 110,0 | 111,0 | 118,0 | 118,0 | 158 | 35 | 33 | 36 | 27 | 27 |
|  |  | 4. Фарбування огорож і споруд, обладнання, малих архітектурних форм, одиниць | 2013 – 2017 роки | Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, спеціалізовані підприємства | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджети органів місцевого самоврядува-ння | 5616,8 | 1570,2 | 1006,2 | 1021,0 | 1002,2 | 1017,2 | 235 | 52 | 50 | 53 | 40 | 40 |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Разом | 5616,8 | 1570,2 | 1006,2 | 1021,0 | 1002,2 | 1017,2 | 235 | 52 | 50 | 53 | 40 | 40 |
| 5. | Утримання зелених насаджень, в тому числі: | 1. Догляд за деревами і кущами, га | 2013 – 2017 роки | Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, спеціалізовані підприємства | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджети органів місцевого самоврядува-ння | 2809,8 | 835,8 | 536,0 | 536,0 | 461,0 | 441,0 | 850,5 | 277,9 | 267,9 | 267,9 | 17,9 | 18,9 |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Разом | 2809,8 | 835,8 | 536,0 | 536,0 | 461,0 | 441,0 | 850,5 | 277,9 | 267,9 | 267,9 | 17,9 | 18,9 |
|  |  | 2. Догляд за газонами, га | 2013 – 2017 роки | Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, спеціалізовані підприємства | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджети органів місцевого самоврядува-ння | 3891,8 | 1015,8 | 724,0 | 724,0 | 714,0 | 714,0 | 156,75 | 36,75 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Разом | 3891,8 | 1015,8 | 724,0 | 724,0 | 714,0 | 714,0 | 156,75 | 36,75 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
|  |  | 3. Догляд за квітниками, га | 2013 – 2017 роки | Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, спеціалізовані підприємства | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджети органів місцевого самоврядува-ння | 1485,8 | 539,8 | 243 | 245,0 | 229,0 | 229,0 | 4,5 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0,63 | 0,63 |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Разом | 1485,8 | 539,8 | 243,0 | 245,0 | 229,0 | 229,0 | 4,5 | 1,08 | 1,08 | 1,08 | 0,63 | 0,63 |
|  |  | 4. Інвентаризація зелених насаджень, об’єктів і споруд зеленого господарства, га | 2013 – 2017 роки | Департамент житлово-комунального господарства, регіонального розвитку та інфраструктури облдержадміністрації, райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, спеціалізовані підприємства | Державний бюджет | 10000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | Кількість зелених насаджень,об’єктів і споруд зеленого господарства буде визначено після проведення інвентаризації |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджети органів місцевого самоврядува-ння | 10000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Разом | 20000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 | 4000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5. Інші види робіт з утримання об’єктів зеленого господарства | 2013 – 2017 роки | Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, спеціалізовані підприємства | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджети органів місцевого самоврядува-ння | 1106,8 | 701,8 | 405,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Разом | 1106,8 | 701,8 | 405,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Інформаційно-просвітниць-ка діяльність, в тому числі: | 1. Організація у ЗМІ тематичних публікацій, телевізійних програм, тощо | 2013 – 2015 роки | Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, спеціалізовані підприємства | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджети органів місцевого самоврядува-ння |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 321,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Разом | 321,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2. Проведення навчальними закладами семінарів з підвищення екологічної освіти та розробки тематичних програм | 2013 – 2015 роки | Райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, спеціалізовані підприємства | Державний бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджети органів місцевого самоврядува-ння |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 320,0 | 106,0 | 106,0 | 108,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Разом | 320,0 | 106,0 | 106,0 | 108,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Разом за Програмою, в тому числі: | 113908,4 | 18392,64 | 14966,14 | 28106,44 | 26043,04 | 26400,14 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Державний бюджет | 10000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 | 2000,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджети органів місцевого самовряду-вання | 71296,2 | 14342,6 | 10972,1 | 16214,4 | 14866,0 | 14901,1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Інші джерела | 32612,2 | 2050,04 | 1994,04 | 9892,04 | 9177,04 | 9499,04 |  |  |  |  |  |  |

| Директор Департаменту житлово-комунального господарства, регіонального розвитку та інфраструктури обласної державної адміністрації | Головач П.М. |
| --- | --- |