|  | ЗАТВЕРДЖЕНО |
| --- | --- |
|  | рішенням тринадцятої сесії обласної ради шостого скликання 18 червня 2013 року |

ПРОГРАМА

розвитку та збереження зелених насаджень

населених пунктів Чернігівської області

на 2013-2017 роки

м. Чернігів

2013 рік

ЗМІСТ

стор.

1. Паспорт Програми розвитку та збереження зелених насаджень населених пунктів Чернігівської області на 2013 – 2017 роки                                              3

2. Мета програми………………………………………………………………….4

3. Визначення проблем. Шляхи і способи розв’язання проблем………………4

4. Завдання і заходи Програми…………………………………………………...6

5. Очікувані результати і ефективність Програми……………………………...7

6. Обсяги та джерела фінансування……………………………………………...7

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми…………………...8

| Додаток 1. | Завдання і заходи з виконання Програми розвитку та збереження зелених насаджень населених пунктів Чернігівської області на 2013 – 2017 роки. |
| --- | --- |
| Додаток 2. | Джерела та обсяги фінансування Програми розвитку та збереження зелених насаджень населених пунктів Чернігівської області на 2013 – 2017 роки. |

1. ПАСПОРТ

Програми розвитку та збереження зелених насаджень

в Чернігівській області на 2013 – 2017 роки

|  | Ініціатор розроблення Програми | Департамент житлово-комунального господарства, регіонального розвитку та інфраструктури облдержадміністрації |
| --- | --- | --- |
|  | Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми | Закони України «Про благоустрій населених пунктів» від 06.09.2005 № 2807-IV, «Про охорону навколишнього природного середовища» від 25.06.1991 № 1264-XII, «Про захист рослин» від 14.10.1998 № 180-XIV, «Про рослинний світ» від 09.04.1999 № 591-XIV та інші |
|  | Розробник Програми | Департамент житлово-комунального господарства, регіонального розвитку та інфраструктури облдержадміністрації |
|  | Відповідальний виконавець Програми | Департамент житлово-комунального господарства, регіонального розвитку та інфраструктури облдержадміністрації, районні державні адміністрації, органи місцевого самоврядування |
|  | Учасники Програми | Департамент житлово-комунального господарства, регіонального розвитку та інфраструктури облдержадміністрації, районні державні адміністрації |
|  | Термін реалізації Програми | 2013-2017 роки |
|  | Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми | державний, міські, селищні, сільські |
|  | Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, всього, у тому числі: | 113 908,4 тис. гривень |
| 8.1 | коштів державного бюджету | 10 000,0 тис. гривень |
| 8.2 | коштів бюджетів органів місцевого самоврядування | 71 296,2 тис. гривень |
| 8.3 | інших коштів | 32 612,2 тис. гривень |

2. Мета Програми

Мета Програми полягає в створенні, відновленні і збереженні зелених насаджень в межах населених пунктів відповідно до державних будівельних і санітарних норм, покращання навколишнього середовища та створення більш сприятливих умов для життєдіяльності людини, а також зовнішньої привабливості місць загального громадського користування шляхом розроблення планів реконструкції та розвитку зеленої зони Чернігівської області.

3. Визначення проблем. Шляхи і способи розв’язання проблем

Площа зелених насаджень Чернігівської області займає 14103,4 га, з яких:

Площа зелених насаджень загального користування, охоплених доглядом - 2833,7 га,

з них:

- парки культури та відпочинку – 371,9 га;

- парки міські, районні, сади житлових районів при житлових будинках – 884,2 га;

- сквери – 413,9 га;

- набережні та бульвари – 24,3 га;

- гідропарки, лугопарки, лісопарки – 507,3 га;

- інші об’єкти благоустрою – 632,1 га.

Площа зелених насаджень обмеженого користування – 1164,73 га,

з них:

- на території житлових районів та мікрорайонів – 685,39 га;

- на території закладів освіти – 313,5 га;

- на території закладів охорони здоров’я – 82,55 га;

- на території промислових підприємств – 53,37 га;

- інші – 29,92.

Площа зелених насаджень спеціального призначення – 1885,17 га,

з них:

- вздовж вулиць – 897,5 га;

- вздовж санітарно-захисних зон – 451,57 га;

- інші – 536,1 га.

Площа міських лісів області становить 27,3 га.

Урбанізація з її багатофакторною дією на насадження призводить до фізіологічних змін рослин, про що свідчить постійне погіршення фітосанітарного стану деревно-чагарникових культур.

Незадовільний стан об’єктів зеленого господарства та зменшення  площ зелених насаджень, погіршення їх якості є результатом неналежного догляду у зв’язку з практикою залишкового фінансування на утримання зелених насаджень.

Основними недоліками наявної системи зелених насаджень на території населених пунктів області є: нерівність розподілу та мала забезпеченість зеленими насадженнями загального користування; наявність насаджень, котрі потребують проведення ландшафтної реконструкції; недостатня кількість  насаджень обмеженого користування та спеціального призначення; слабке забезпечення господарств сучасними машинами, засобами малої механізації, добривами і хімікатами, обладнанням з переробки (утилізації)  рослинних відходів; відсутність повної інвентаризації та паспортизації територій зелених зон з визначенням меж і винесенням їх в натуру.

Проблему передбачається розв'язати шляхом:

збору інформації щодо наявності та якості зелених насаджень при проведенні інвентаризації зелених насаджень і паспортизації територій зелених зон;

озеленення вільних територій, підбору асортименту рослин для озеленення за часом цвітіння, кольоровою  гамою та стійкістю до різноманітних факторів;

здійснення пересадки зелених насаджень на вільні території;

видалення аварійних дерев, садіння нових дерев і кущів, їх формованої обрізки, корчування пнів;

улаштування нових, відновлення наявних газонів, квітників, розаріїв;

омолоджування старих дерев і кущів, знешкодження омели, лікування дупел;

улаштування зовнішнього освітлення, доріжок, алей, оглядових майданчиків, зон відпочинку;

установки нових, заміни наявних малих архітектурних форм, фарбування огорож, споруд;

відновлення теплиць, парників; догляду за деревами, газонами, квітниками.

Етапи виконання Програми поділяються на дві частини: інформаційно-просвітницьку діяльність та науково-виробничу діяльність.

Інформаційно-просвітницька діяльність включає організацію у засобах масової інформації тематичних публікацій відносно природно-заповідних об’єктів та історичних парків населених пунктів, планів їх подальшого розвитку; організацію телевізійних програм, присвячених розвитку та збереженню зелених насаджень; проведення навчальними закладами семінарів  з підвищення екологічної  освіти; розроблення тематичних програм сучасного розвитку ландшафтів із подальшим їх використанням у туристичній і рекреаційній діяльності.

Науково-виробнича діяльність включає інвентаризацію зелених насаджень та створення кадастру; розроблення та впровадження заходів зі збереження і відновлення зелених насаджень; здійснення контролю за озелененням територій при розробленні проектної документації на будівництво нових об’єктів, реконструкцію або капітальний ремонт споруд і будівель відповідно до вимог чинного законодавства України та контролю відповідності фактичному проведенню робіт з озеленення під час будівництва; впровадження системи агротехнічних заходів догляду за рослинами; проведення санітарної обрізки та знесення аварійних дерев, корчування пеньків, озеленення вулиць, реконструкції зеленої зони об’єктів, поточне утримання зеленої зони.

4. Завдання і заходи Програми

Обсяги робіт з комплексного розвитку та збереження зелених насаджень визначаються на основі розроблених планів озеленення зон з урахуванням запланованих строків виконання.

При визначенні напрямів розвитку та збереження зелених насаджень у Програмі викладено завдання та об’єкти зеленого господарства за функціональною належністю зелених насаджень, а саме:

створення об’єктів зеленого господарства для утримання нових зелених насаджень;

ландшафтна реконструкція об’єктів зеленого господарства;

капітальний ремонт об’єктів зеленого господарства;

поточний ремонт зелених насаджень;

утримання зелених насаджень.

Реалізація Програми забезпечується органами місцевого самоврядування, комунальними підприємствами, установами, організаціями, суб’єктами господарювання та мешканцями населених пунктів. Реалізація Програми передбачає, у разі потреби, щорічне узгодження обсягів і джерел фінансування робіт та уточнення цільових показників.

Завдання і заходи Програми наведені у додатку 1.

5. Очікувані результати і ефективність Програми

Очікуваним результатом розвитку озеленених територій загального користування відповідно до ландшафтно-планувальних засад є збільшення площ зелених зон та розширення їх рекреаційних можливостей за рахунок озеленення населених пунктів, захисних насаджень на схилах, навколо водойм, у районах нової житлової забудови, на невпорядкованих приміських територіях.

За час дії Програми передбачається збільшення площі зелених насаджень на 302,6 га, проведення реконструкції 38,0 га, капітального ремонту - 7,4 га, поточного ремонту - 708,7 га площі зелених насаджень, а також покращення їх утримання на 1011,75 га.

Впровадження Програми буде сприяти проведенню на території області безстрокової кампанії із забезпечення чистоти і порядку в населених пунктах та підвищенню контролю за дотриманням чинного законодавства щодо норм громадського порядку у цій сфері, активізації щорічної всеукраїнської акції «За чисте довкілля» та у її рамках Дня благоустрою території населених пунктів, виконанню Національного плану дій щодо підвищення рівня благоустрою населених пунктів та прилеглих територій на 2010-2015 роки, поліпшить показники благоустрою при проведенні щорічного всеукраїнського конкурсу «Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку».

6. Обсяги та джерела фінансування

Ресурсне забезпечення Програми визначається у вигляді орієнтованих обсягів видів робіт і фінансових витрат, необхідних для її виконання в цілому та диференційовано за роками, з визначенням джерел фінансування за рахунок коштів бюджетів органів місцевого самоврядування та інших джерел, не заборонених законодавством України.

Загальний орієнтовний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, становить  113 908,4 тис. грн, у тому числі за рахунок державного бюджету – 10 000,0 тис. грн, бюджету органів місцевого самоврядування – 71 296,2 тис. грн, інших джерел (власні кошти підприємств, спонсорські кошти) –  32 612,2 тис. гривень.

Джерела та обсяги фінансування Програми наведені у додатку 2.

У випадку невиконання заходів Програми у заплановані терміни через відсутність фінансування вносяться зміни в установленому порядку з обґрунтуванням причин та визначенням нових термінів виконання заходів Програми. Обсяги та види робіт можуть коригуватися у зв’язку з наявними потребами підвищення рівня благоустрою та озеленення об’єктів зеленого господарства  і  покращенні якості зелених насаджень у населених пунктах.

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Виконання Програми здійснюється шляхом реалізації заходів виконавцями, зазначеними у цій Програмі.

Безпосередній контроль за виконанням заходів Програми здійснює Департамент житлово-комунального господарства, регіонального розвитку та інфраструктури обласної державної адміністрації. Організація процесу виконання Програми в межах адміністративно-територіальних одиниць покладається на районні державні адміністрації та виконавчі комітети міських рад.

Відповідальний виконавець Програми щороку до 10 лютого готує та надає звіт про хід виконання Програми обласній державній адміністрації.

| Директор Департаменту житлово-комунального господарства, регіонального розвитку та інфраструктури обласної державної адміністрації | Головач П.М. |
| --- | --- |