- Додаток 3

- Перелік інвестиційних проектів, спрямованих на соціально-економічний розвиток Чернігівської області

у 2011–2015 роках

| Найменування об’єкту та його місцезнаходження | Рік початку і закінчення реалізації проекту | Кошторисна вартість, тис. грн |  | Форма власності | Очікувані результати |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | усього | залишок на 01.01.2011 |  |  |
| ## Бахмацький район |  |  |  |  |  |
| Реконструкція терапевтичного відділення по вул. Жовтнева, 66 під поліклінічне відділення в м. Бахмач | 2009–2011 | 6687,7 | 4546 | Комунальна | Покращення умов лікування хворих, створення денного стаціонару |
| Будівництво 110-квартирного житлового будинку з розміщенням в цокольному поверсі торгівельних приміщень, м. Бахмач, вул. Пушкіна, 11а | 1987–2011 | 21119,3 | 5913,4 | Приватна | Забезпечення населення житлом та покращення житлових умов |
| Будівництво 32-квартирного житлового будинку (І черга на 16 квартир) по вул. Чернігівська, 28 в м. Бахмач | 2009–2011 | 5648,4 | 2346,4 | Приватна | Забезпечення населення житлом та покращення житлових умов |
| Будівництво дитячого садка на 100 місць в м.Батурин | 2012–2014 | 10000 | 10000 | Комунальна | Покращення умов виховання дітей |
| Будівництво школи на 500 місць в м. Батурин | 2012–2015 | 45000 | 45000 | Комунальна | Покращення умов навчання дітей |
| Реконструкція вуличної освітлювальної мережі, м.Батурин | 2012-2015 | 950,0 | 950,0 | Комунальна | Покращення зовнішнього освітлення вулиць |
| Реконструкція системи водопостачання м. Батурин | 2006-2013 | 8253,0 | 7417,1 | Комунальна | Поліпшення забезпечення споживачів якісною питною водою |
| Комплекс пам’яток Національного історико-культурного заповідника "Гетьманська столиця" | 2008-2013 | 167511,5 | 67000 | Комунальна | Завершення реставрації об'єктів Національного історико-культурного заповідника "Гетьманська столиця" |
| Благоустрій території цитаделі з відтворенням споруд, спорудженням Меморіального комплексу та укріплення схилів -2 черга | 2008-2013 | 77170,7 | 28000,0 | Комунальна | Благоустрій цитаделі, відтворення споруд, спорудження Меморіального комплексу та укріплення схилів |
| Григорівська ЗОШ І-ІІІ ст. на 11 класів (144 учнів) в с. Григорівка | 2004–2012 | 20000 | 19700 | Комунальна | Покращення умов навчання дітей та створення опорної школи |
| Будівництво водозабору підземних вод для водопостачання у м. Бахмач | 2012 | 2153,9 | 2153,9 | Комунальна | Поліпшення забезпечення споживачів якісною питною водою |
| Реконструкція будівлі будинку культури в с. Митченки, Бахмацького району | 2007-2012 | 1100,0 | 671,0 | Комунальна | Поліпшення технічного стану закладу |
| Реконструкція ставка міського парку в м. Бахмач | 2009-2012 | 1400 | 1265,6 | Комунальна | Покращення екологічного стану парку |
| Газопровід високого тиску до 0,6 мПа АРГС Южне-с.Дмитрівка (підвідний газопровід) | 2009–2012 | 6573,5 | 6573,5 | Комунальна | Покращення соціально-побутових умов проживання населення |
| Газифікація с. Голінка (газопровід високого тиску) | 2003–2012 | 3512,95 | 3504,85 | Комунальна |  |
| Будівництво інженерних мереж водопостачання та водовідведення до багатоквартирних житлових будинків по вул. Перемоги в м.Бахмача | 2011-2012 | 780,0 | 780,0 | Комунальна | Поліпшення забезпечення споживачів якісною питною водою |
| Заміна насосного обладнання на станції 2-го підйому водозабору КП «Бахмач-водсервіс» | 2011-2012 | 200,0 | 200,0 | Комунальна | Економія енергоносіїв |
| Реконструкція очисних споруд м. Бахмача | 2011-2013 | 5000,0 | 5000,0 | Комунальна | Обмеження можливості забруднення навколишнього середовища, підвищення рівня екологічної безпеки |
| Будівництво другої нитки напірного колектору до очисних споруд м.Бахмача | 2012-2013 | 1200,0 | 1200,0 | Комунальна |  |
| Будівництво резервної лінії електромережі до очисних споруд м.Бахмача | 2011-2012 | 200,0 | 200,0 | Комунальна | Забезпечення стабільного електропостачання |
| Реконструкція розподільчих та ввідних газопроводів центральної частини м.Бахмача | 2013-2014 | 850,0 | 850,0 | Комунальна | Забезпечення надійного газопостачання житлових будинків та об’єктів соціальної сфери міста |
| Модернізація і розвиток системи вуличного освітлення м.Бахмача | 2012-2013 | 250,0 | 250,0 | Комунальна | Покращення зовнішнього освітлення вулиць та запровадження заходів енергоефективності |
| Капітальний ремонт дахів багатоквартирних житлових будинків м.Бахмача | 2011-2015 | 2000,0 | 2000,0 | Комунальна | Покращення технічного стану дахів |
| Благоустрій міського сміттєзвалища | 2011-2012 | 250,0 | 250,0 | Комунальна | Поліпшення екологічного стану території |
| Будівництво автомобільних доріг по вул. Мічуріна, Дружби в м. Бахмач | 2013-2014 | 1200,0 | 1200,0 | Комунальна | Покращення стану дорожнього покриття |
| Облаштування та благоустрій нового кладовища по вул. Тиницькій в м.Бахмач | 2012-2015 | 300,0 | 300,0 | Комунальна | Розширення місць поховань |
| Будівництво газопроводу та встановлення модульної котельні по вул. Жовтнева, 62 в м. Бахмач | 2008-2012 | 795,0 | 123,0 | Комунальна | Підвищення ефективності використання енергоносіїв, зниження енергоємності послуг теплопостачання |
| Будівництво автодороги Каціри–Осіч | 2008–2012 | 14514,7 | 11950,9 | Державна | Підвищення техніко-експлуатаційного рівня автомобільних доріг |
| Будівництво автодороги Терешиха – Смолове | 2009–2012 | 6654,4 | 5246,3 | Державна |  |
| Реконструкція шляхопроводу у м. Бахмач | 2011 | 5000 | 5000 | Комунальна | Покращення технічного стану споруди |
| Бобровицький район |  |  |  |  |  |
| Добудова Новобасанської ЗОШ I-III ступенів, вул.Щорса, 25, с.Нова Басань | 1995–2012 | 7564,2 | 7564,2 | Комунальна | Покращення умов навчання дітей |
| Реконструкція системи водопостачання м. Бобровиця (І черга – будівництво артезіанської свердловини та реконструкція водонапірної башти) | 2011-2013 | 3972,0 | 3972,0 | Комунальна | Поліпшення якості питної води та водопостачання, економія електроенергії |
| Реконструкція системи теплопостачання Бобровицької ЗОШ № 1 | 2012 | 400 | 400 | Комунальна | Покращення умов навчання дітей |
| Реконструкція спортивного залу Бобровицької ЗОШ №1 | 2012 | 200 | 200 | Комунальна | Покращення умов навчання дітей |
| Будівництво реабілітаційного центр відновлення та збереження здоров'я матері і дитини, вул. Артема, м. Бобровиця | 1994–2014 | 11500 | 11107 | Комунальна | Покращення надання медичних послуг |
| Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів на 198 учнів, вул. Центральна, 49, с. Рудьківка | 2006–2012 | 12000 | 11700 | Комунальна | Покращення умов навчання дітей |
| Реконструкція приміщення дитячого садка в с.Петрівка | 2013–2014 | 800 | 800 | Комунальна | Забезпечення належних умов для дітей дошкільного віку |
| Реконструкція теплотраси Бобровицької ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 | 2014 | 100,0 | 100,0 | Комунальна | Підвищення ефективності використання енергоносіїв, зниження енергоємності послуг теплопостачання |
| Реконструкція приміщення дитячого садка Вороньківської ЗОШ І-ІІІ ст. | 2014–2015 | 350 | 350 | Комунальна | Покращення умов навчання дітей |
| Реконструкція приміщення дитячого садка у с. Щаснівка | 2014–2015 | 450 | 450 | Комунальна | Забезпечення належних умов для дітей дошкільного віку |
| Реконструкція приміщення дитячого садка у с. Рудьківка | 2014–2015 | 1050 | 1050 | Комунальна |  |
| Реконструкція приймально-діагностичного та відділення швидкої медичної допомоги центральної районної лікарні | 2015 | 295 | 295 | Комунальна | Покращення умов лікування хворих |
| Газифікація ФАПу с. Олександрівка | 2014 | 80 | 80 | Комунальна | Покращення умов надання медичних послуг |
| Будівництво підвідного газопроводу до с. Українка, с. Гаврилівка та с. Запоріжжя | 2007–2012 | 1138,7 | 824,7 | Комунальна | Покращення соціально-побутових умов проживання населення |
| Будівництво підвідного газопроводу до с. Соколівка | 2007–2013 | 7100 | 250 | Комунальна |  |
| Будівництво підвідного газопроводу с. Затишшя | 2009–2012 | 335,1 | 335,1 | Комунальна |  |
| Борзнянський район |  |  |  |  |  |
| Реконструкція котельні та тепломережі Оленівської ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. Шевченка, 93 | 2009–2011 | 299,9 | 203 | Комунальна | Підвищення ефективності використання енергоносіїв, зниження енергоємності послуг теплопостачання |
| Реконструкція їдальні та одного з приміщень Плисківської ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. Леніна, 36 | 2009-2011 | 325,7 | 110,7 | Комунальна | Покращення технічного стану приміщення |
| Реконструкція котельні та системи опалення Хороше-озерської ЗОШ І-ІІІст. по вул. Леніна, 11 в | 2011 | 299,8 | 299,8 | Комунальна | Підвищення ефективності використання енергоносіїв, зниження енергоємності послуг теплопостачання |
| Реконструкція ЗОШ І-ІІІ ст. ім. Х. Алчевської по вул. Б.Хмельницького, 1А в м. Борзна | 2011 | 495,109 | 495,109 | Комунальна | Покращення технічного стану приміщення |
| Реконструкція даху терапевтичного відділення Борзнянської центральної районної лікарні з заміною м’якої покрівлі на шатрову по вул. Свердлова, 22 | 2011 | 636,557 | 636,557 | Комунальна | Покращення технічного стану приміщення |
| Реконструкція водопостачання м. Борзна, водопровідна очисна споруда ємністю 500 м3 на добу на свердловині № 4 - станція знезалізнення | 2012 | 1389,9 | 1389,9 | Комунальна | Поліпшення забезпечення споживачів якісною питною водою |
| Реконструкція колишнього приміщення дитячого садка з використанням під амбулаторію, с. Х. Озеро пров. Радянський, 4 | 2007–2013 | 1694,1 | 1155,1 | Комунальна | Забезпечення належного медичного обслуговування |
| Реконструкції даху поліклінічного відділення центральної районної лікарні в м. Борзна | 2012 | 299 | 299 | Комунальна | Покращення технічного стану приміщення |
| Реконструкція тепломережі Борзнянської центральної районної лікарні (вул. Свердлова 22) | 2014 | 268 | 268 | Комунальна | Підвищення ефективності використання енергоносіїв, зниження енергоємності послуг теплопостачання |
| Підвідний газопровід високого тиску І-ІІІ черги до с. Оленівка - будівництво | 2008–2012 | 4957,7 | 3707,7 | Комунальна | Покращення соціально-побутових умов проживання населення |
| Підвідний газопровід до с. Плиски (газопровід високого тиску І-ша черга) | 2012 | 5780 | 5227,6 | Комунальна |  |
| Капітальний ремонт ділянок автодороги Комарівка–Крути | 2009–2012 | 30598,8 | 29985,1 | Державна | Підвищення техніко-експлуатаційного рівня автомобільних доріг |
| Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Свердлова, м.Борзна | 2012 | 700,0 | 700,0 | Комунальна | Підвищення техніко-експлуатаційного рівня автомобільних доріг та забезпечення безпеки руху |
| Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. П.Комуни, м.Борзна | 2012 | 450,0 | 450,0 | Комунальна |  |
| Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. П.Куліша, м.Борзна | 2013 | 1500,0 | 1500,0 | Комунальна |  |
| Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Міжнародна, м.Борзна | 2014 | 1000,0 | 1000,0 | Комунальна |  |
| Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Куйбишева, м.Борзна | 2014-2015 | 2000,0 | 2000,0 | Комунальна |  |
| Рекультивація порушених земель урочища «Зарой», м.Борзна | 2012 | 250,0 | 250,0 | Комунальна | Створення рекреаційної зони |
| Реконструкція центральної частини м. Борзна | 2012-2015 | 1800,0 | 1800,0 | Комунальна | Благоустрій міста |
| Варвинський район |  |  |  |  |  |
| Реконструкція газової котельні та зовнішньої системи опалення КЛПЗ «Варвинська центральна районна лікарня», смт Варва | 2012 | 3300 | 3300 | Комунальна | Підвищення ефективності використання енергоносіїв, зниження енергоємності послуг теплопостачання |
| Реконструкція мереж водопостачання в смт Варва | 2012 | 700 | 700 | Комунальна | Поліпшення забезпечення споживачів якісною питною водою |
| Будівництво автономної котельні ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Журавка | 2012 | 500 | 500 | Комунальна | Підвищення ефективності використання енергоносіїв, зниження енергоємності послуг теплопостачання |
| Будівництво артезіанської свердловини в с. Озеряни | 2013–2014 | 650 | 650 | Комунальна | Поліпшення забезпечення споживачів якісною питною водою |
| Реконструкція районного будинку культури, смт Варва | 2014–2015 | 620,0 | 620,0 | Комунальна | Поліпшення технічного стану закладу |
| Облаштування автономного опалення клубу «Ритм» районного будинку школярів, смт Варва (реконструкція) | 2014 | 145,0 | 145,0 | Комунальна | Підвищення ефективності використання енергоносіїв, зниження енергоємності послуг теплопостачання |
| Реконструкція поліклінічного відділення КЛПЗ «Варвинська центральна районна лікарня» | 2014 | 400,0 | 400,0 | Комунальна | Покращення умов обслуговування населення |
| Будівництво водопроводу по вул. Підгірна, смт Варва | 2015 | 210,0 | 210,0 | Комунальна | Поліпшення забезпечення споживачів якісною питною водою |
| Встановлення електроопалення ЗОШ I-III ст., с. Журавка | 2015 | 450,0 | 450,0 | Комунальна | Підвищення ефективності використання енергоносіїв, зниження енергоємності послуг теплопостачання |
| Будівництво автономної модульної котельні дитячого садка, с. Журавка | 2014 | 400,0 | 400,0 | Комунальна |  |
| Реконструкція медичної амбулаторії, с. Журавка | 2015 | 350,0 | 350,0 | Комунальна | Забезпечення належного медичного обслуговування сільського населення |
| Реконструкція ДНЗ «Казка» із заміною вікон, смт Варва | 2014 | 600,0 | 600,0 | Комунальна | Покращення умов виховання дітей |
| Реконструкція ЗОШ I-III ст., смт Варва (опорна школа) | 2013–2015 | 4000,0 | 4000,0 | Комунальна | Покращення умов навчання дітей |
| Реконструкція мережі вуличного освітлення з встановленням лічильників диференційованого обліку, смт Варва | 2013–2014 | 1200,0 | 1200,0 | Комунальна | Запровадження заходів енергоефективності |
| Газифікація приміщень: будинку культури, амбулаторії, дитячого садка та сільської ради с. Антонівка | 2013–2015 | 350,0 | 350,0 | Комунальна | Підвищення ефективності використання енергоносіїв, зниження енергоємності послуг теплопостачання |
| Будівництво модульної котельні ЗОШ І-ІІІ ст., с. Мармизівка | 2014–2015 | 450,0 | 450,0 | Комунальна |  |
| Добудова ДНЗ, с. Озеряни | 2013–2014 | 900,0 | 630 | Комунальна | Покращення умов виховання дітей |
| Заміна вікон ДНЗ «Джерельце», смт Варва | 2013 | 200 | 200,0 | Комунальна | Покращення теплового режиму об’єкту |
| Реконструкція спортивного залу, с. Остапівка | 2014–2015 | 250,0 | 250,0 | Комунальна | Покращення умов навчання дітей |
| Реконструкція 2-х артезіанських свердловин та системи водопостачання в с. Калиновиця | 2013-2015 | 450,0 | 450,0 | Комунальна | Поліпшення забезпечення споживачів якісною питною водою |
| Реконструкція центральної районної бібліотеки, смт Варва | 2014–2015 | 500,0 | 500,0 | Комунальна | Поліпшення технічного стану закладу |
| Ремонт покрівлі будинку культури с. Озеряни | 2013 | 200,0 | 200,0 | Комунальна | Поліпшення технічного стану закладу |
| Капітальний ремонт мостового переходу через р. Удай біля с. Журавка | 2008–2011 | 28199,7 | 23429,3 | Державна | Підвищення техніко-експлуатаційного рівня автомобільних доріг |
| Будівництво 30 кв. житлового будинка, смт Варва, вул. Шевченка, 83 | 2001-2012 | 13622,0 | 12901,0 | Приватна | Забезпечення населення житлом та покращення житлових умов |
| ## Городнянський район |  |  |  |  |  |
| Будівництво дитячого садка с. Вихвостів | 2008-2011 | 3501,4 | 453,6 | Комунальна | Забезпечення належних умов для дітей дошкільного віку |
| Реконструкція топкової ясел-садка № 4 по вул. Кірова, м. Городня | 2012 | 384,5 | 384,5 | Комунальна | Підвищення ефективності використання енергоносіїв, зниження енергоємності послуг теплопостачання |
| Реконструкція водонапірної башти в м. Городня по вул. Черноуса, 63 | 2008–2011 | 200,0 | 100,0 | Комунальна | Поліпшення забезпечення споживачів якісною питною водою |
| Реконструкція котельні по вул. Артема, м. Городня | 2007–2013 | 890,0 | 640,0 | Комунальна | Підвищення ефективності використання енергоносіїв, зниження енергоємності послуг теплопостачання |
| Реконструкція системи опалення лікувального корпусу Городнянської центральної районної лікарні по вул. Лісовій,2 (2-й поверх) | 2013 | 250,0 | 250,0 | Комунальна |  |
| Реконструкція водогону лікувального корпусу Городнянської центральної районної лікарні по вул. Лісовій, 2 | 2013 | 150,0 | 150,0 | Комунальна | Поліпшення забезпечення споживачів якісною питною водою |
| Реконструкція пральні та харчоблоку з переведенням на газове опалення лікувального корпусу Городнянської центральної районної лікарні по вул. Лісовій, 2 | 2014 | 320,0 | 320,0 | Комунальна | Підвищення ефективності використання енергоносіїв |
| Заміна віконних та дверних блоків в лікувальному корпусі Городнянської центральної районної лікарні по вул. Лісовій, 2 | 2013–2015 | 240,0 | 240,0 | Комунальна | Покращення умов лікування хворих |
| Реконструкція дахів котельні та лікарняного корпусу Городнянської центральної районної лікарні по вул. Лісовій, 2 | 2014 | 130,0 | 130,0 | Комунальна | Поліпшення технічного стану закладу |
| Газифікація інфекційного відділення Городнянської центральної районної лікарні, вул. Лісовій, 2 | 2014 | 210,0 | 210,0 | Комунальна | Підвищення ефективності використання енергоносіїв, зниження енергоємності послуг теплопостачання |
| Реконструкція Тупичівської ЗОШ І-ІІІ ст. з модернізацією системи тепловодозабезпечення по вул. Чернігівській, 36 | 2012–2013 | 1500 | 1500 | Комунальна | Покращення умов навчання учнів |
| Будівництво блочно-модульної котельні для автономного забезпечення Городнянської ЗОШ-інтернату І-ІІІ ст. | 2013 | 991,8 | 991,8 | Комунальна |  |
| Реконструкція Городнянської районної гімназії із заміною вікон на металопластикові | 2014–2015 | 1400 | 1400 | Комунальна |  |
| Реконструкція водогону м. Городня, вул. Молодіжна | 2013–2014 | 560 | 560 | Комунальна | Поліпшення забезпечення споживачів якісною питною водою |
| Реконструкція очисних споруд по технології "Біоплато" в м. Городня | 2006-2013 | 2040,7 | 1476,7 | Комунальна | Обмеження можливості забруднення навколишнього середовища, підвищення рівня екологічної безпеки |
| Реконструкція адмінприміщення сільської ради, с. Тупичів, вул. Чернігівська,42 | 2013 | 2138,0 | 2138,0 | Комунальна | Поліпшення технічного стану закладу |
| Будівництво напірного колектора м. Городня | 2013–2014 | 1600 | 1600 | Комунальна | Збільшення завантаження очисних споруд |
| Будівництво водопостачання вул. Комінтерна в м. Городня та вулиць 1 Травня і Партизанська в с. Хрипівка | 2008–2012 | 400,0 | 379,0 | Комунальна | Поліпшення забезпечення споживачів якісною питною водою |
| Реконструкція котельні по вул. Леніна, 8, м. Городня | 2013–2014 | 1400 | 1400 | Комунальна | Підвищення ефективності використання енергоносіїв, зниження енергоємності послуг теплопостачання |
| Реконструкція зливної каналізації м. Городня, вул. Чумака | 2014–2015 | 200 | 200 | Комунальна | Обмеження можливості забруднення навколишнього середовища, підвищення рівня екологічної безпеки |
| Переоснащення мереж зовнішнього освітлення вулиць в м. Городня | 2012–2015 | 500 | 500 | Комунальна | Покращення зовнішнього освітлення вулиць |
| Реконструкція КНС в м. Городня, вул. Артема | 2015 | 100 | 100 | Комунальна | Обмеження можливості забруднення навколишнього середовища, підвищення рівня екологічної безпеки |
| Будівництво під’їзду до с. Кусії (а/д Деревини-Кусії) | 2010–2012 | 24831,3 | 24507,9 | Державна | Підвищення техніко-експлуатаційного рівня автомобільних доріг |
| Капітальний ремонт ділянки автодороги Городня-Стовпівка | 2008–2013 | 11913,9 | 11579,7 | Державна |  |
| Реконструкція очисних споруд м.Городня | 2007-2013 | 1972,5 | 1477,5 | Комунальна | Обмеження можливості забруднення навколишнього середовища, підвищення рівня екологічної безпеки |
| Реконструкція проїзної частини по вул. Чорновуса в м. Городня | 2011 | 1097,6 | 1097,6 | Комунальна | Підвищення техніко-експлуатаційного рівня автомобільних доріг |
| Реконструкція проїзної частини по вул. Радянська в м. Городня | 2011 | 501,1 | 501,1 | Комунальна | Підвищення техніко-експлуатаційного рівня автомобільних доріг |
| Будівництво об'їзної дороги в м.Городня | 2012-2013 | 200000 | 200000 | Державна | Підвищення комфортності руху транспорту по автодорозі та забезпечення необхідного рівня безпеки дорожнього руху, в тому числі пішоходів |
| ## Ічнянський район |  |  |  |  |  |
| Реконструкція хірургічного відділення Ічнянської районної лікарні | 2012–2013 | 4800 | 4800 | Комунальна | Покращення умов лікування хворих |
| Реконструкція очисних споруд м. Ічня | 2009–2011 | 1872,0 | 1218,8 | Комунальна | Обмеження можливості забруднення навколишнього середовища, підвищення рівня екологічної безпеки |
| Будівництво артезіанської свердловини смт. Парафіївка | 2012 | 1700 | 1700 | Комунальна | Поліпшення забезпечення споживачів якісною питною водою |
| Будівництво артезіанської свердловини у с. Іржавець | 2012 | 300 | 300 | Комунальна |  |
| Реконструкція будинку культури під школу-садок в с.Івангород (ІІ черга) - реконструкція існуючих приміщень спортивного та актових залів. Пристосування існуючої котельні під шкільні майстерні | 2009-2011 | 4999 | 1000 | Комунальна | Поліпшення технічного стану закладу |
| Реконструкція діючого головного лікувального корпусу Ічнянської ЦРЛ на 120 ліжок м. Ічня, по вул.Червоноармійська, 6 (І черга) | 2011 | 4800 | 4800 | Комунальна | Покращення умов лікування хворих |
| Технічне переоснащення систем водопостачання з використанням енергозберігаючих технологій м. Ічня | 2013–2014 | 781 | 781 | Комунальна | Поліпшення забезпечення споживачів якісною питною водою |
| Будівництво підвідного газопроводу с. Ольшана | 2012 | 3500 | 3500 | Комунальна | Покращення соціально-побутових умов проживання населення |
| Будівництво підвідного газопроводу с. Припутні | 2012 | 4000 | 4000 | Комунальна |  |
| Запровадження енергозбереження та капітальний ремонт системи опалення в дошкільному навчальному закладі № 5 м. Ічня | 2011 | 27,0 | 27,0 | Комунальна | Економія енергоносіїв, поліпшення умов перебування дітей в ДНЗ |
| Будівництво 12- ти квартирного житлового будинку м. Ічня вул. Бунівка, 2 | 1995-2012 | 910,0 | 254,0 | Приватна | Забезпечення населення житлом та покращення житлових умов |
| Адмінбудівля м. Ічня, вул. Бунівка, 2 | 1994-2013 | 4100,0 | 3100,0 | Комунальна | Поліпшення технічного стану закладу |
| Капітальний ремонт ділянок автодороги Ічня–Буди–Радьківка-Т-25-01 | 2008–2012 | 26646,1 | 24963,2 | Державна | Підвищення техніко-експлуатаційного рівня автомобільних доріг |
| Капітальний ремонт ділянки автодороги Ольшана–Качанівка | 2009–2012 | 30352,1 | 29881,5 | Державна |  |
| Капітальний ремонт ділянки автодороги Іваниця–Бережівка–Обухове | 2009–2012 | 9539,8 | 9265,5 | Державна | Підвищення техніко-експлуатаційного рівня автомобільних доріг |
| Козелецький район |  |  |  |  |  |
| Реконструкція ЦРЛ смт Козелець (акушерсько-педіатричний корпус на 65 ліжок), вул. Свердлова | 1996–2014 | 25282,9 | 21213 | Комунальна | Покращення умов прийому та обслуговування громадян |
| Газифікація дитячої музичної школи, м. Остер | 2012 | 98,3 | 98,3 | Комунальна | Покращення умов навчання дітей |
| Реконструкція котельної в м. Остер | 2007–2012 | 549 | 249 | Комунальна | Підвищення ефективності використання енергоносіїв, зниження енергоємності послуг теплопостачання |
| Реконструкція існуючої водопровідної мережі в м.Остер по вул. Одинця, Низова, Зайцева, Воробйова, М.Василенка, Жовтнева | 2011 | 969,7 | 969,7 | Комунальна | Поліпшення забезпечення споживачів якісною питною водою |
| Встановлення сучасних котлів на твердому паливі Підлісненська ЗОШ | 2011 | 90 | 45 | Комунальна | Підвищення ефективності використання енергоносіїв, зниження енергоємності послуг теплопостачання |
| Встановлення сучасних котлів на твердому паливі Патютинська ЗОШ | 2011 | 160 | 80 | Комунальна |  |
| Встановлення сучасних котлів на твердому паливі Кіптівська ЗОШ | 2011 | 90 | 45 | Комунальна |  |
| Реконструкція системи аерації міських очисних споруд ЕКО-500 в м. Остер | 2012 | 298,0 | 298,0 | Комунальна | Обмеження можливості забруднення навколишнього середовища, підвищення рівня екологічної безпеки |
| Реконструкція зовнішнього освітлення м. Остер | 2012 | 197,0 | 197,0 | Комунальна | Покращення зовнішнього освітлення |
| Будівництво школи в смт Козелець по вул. Комсомольській, 70 | 1993–2014 | 5409 | 4572 | Комунальна | Покращення умов навчання дітей |
| Реконструкція поліклінічного відділення Козелецької центральної районної лікарні | 2013–2015 | 2410,0 | 2410,0 | Комунальна | Покращення умов прийому та обслуговування громадян |
| Будівництво підвідного газопроводу з встановленням котлів в Козелецькій центральної районної лікарні | 2013–2014 | 910,0 | 910,0 | Комунальна | Підвищення ефективності використання енергоносіїв, зниження енергоємності послуг теплопостачання |
| Будівництво блочно-модульної котельні для автономного опалення приміщення районного будинку культури та районної ради по вул. Комсомольська 27 в м. Козелець | 2013 | 639,6 | 639,6 | Комунальна | Підвищення ефективності використання енергоносіїв, зниження енергоємності послуг теплопостачання |
| Реконструкція теплих туалетів в Остерській гімназії | 2013 | 290 | 290 | Комунальна | Покращення комфорту та поліпшення санітарних умов |
| Реконструкція міської котельні з заміною котлів по вул. 8 Березня,7-Б, м. Остер | 2011-2012 | 564,0 | 250,0 | Комунальна | Підвищення ефективності використання енергоносіїв, зниження енергоємності послуг теплопостачання |
| Забезпечення спеціальною технікою для вивозу твердих побутових відходів, м. Остер | 2014 | 460,0 | 460,0 | Комунальна | Обмеження можливості забруднення навколишнього середовища, підвищення рівня екологічної безпеки |
| Реконструкція даху дитячого садка «Оленка», м. Остер | 2011-2012 | 500,0 | 250,0 | Комунальна | Припинення руйнування фасадів та поліпшення санітарного стану приміщень садка |
| Реконструкція міського будинку культури, м. Остер | 2011-2015 | 1500,0 | 1200,0 | Комунальна | Вирішення проблем по задоволенню культурних потреб населення міста |
| Реконструкція міського стадіону, м. Остер | 2012-2015 | 5000,0 | 5000,0 | Комунальна | Вирішення проблем по забезпеченню спортивно-оздоровчих заходів |
| Будівництво теплого туалету в Сираївській ЗОШ | 2013 | 150,0 | 150,0 | Комунальна | Покращення комфорту та поліпшення санітарних умов |
| Реконструкція теплих туалетів в Козелецькій ЗОШ №3 | 2013 | 120 | 120,0 | Комунальна |  |
| Реконструкція туалетів в Тужарській ЗОШ | 2013 | 150,0 | 150,0 | Комунальна |  |
| Реконструкція покрівлі в Козелецькій гімназії | 2014 | 220,0 | 220,0 | Комунальна | Покращення технічного стану будівлі |
| Реконструкція покрівлі в Козелеькому БТДЮ | 2014 | 120,0 | 120,0 | Комунальна |  |
| Реконструкція покрівлі в Деснянській гімназії | 2014 | 280,0 | 280,0 | Комунальна |  |
| Реконструкція покрівлі в Петрівській ЗОШ | 2015 | 250,0 | 250,0 | Комунальна |  |
| Реконструкція покрівлі в Чемерській ЗОШ | 2015 | 250,0 | 250,0 | Комунальна |  |
| Реконструкція актового залу в Лемешівській ЗОШ | 2015 | 160,0 | 160,0 | Комунальна |  |
| Встановлення газової автономної блочно-модульної котельні в Лемешівській ЗОШ | 2015 | 280,0 | 280,0 | Комунальна | Підвищення ефективності використання енергоносіїв, зниження енергоємності послуг теплопостачання |
| Будівництво підвідного газопроводу високого тиску до с. Морівськ | 2006–2011 | 5004,6 | 5004,6 | Комунальна | Покращення соціально-побутових умов проживання населення |
| Будівництво підвідного газопроводу до с. Ставиське | 2010–2012 | 7425,7 | 7415,1 | Комунальна |  |
| Будівництво багатоквартирного житлового будинка по вул. Зайцева, 51 в м. Остер | 2010-2011 | 6546,0 | 3076,6 | Комунальна | Забезпечення населення житлом та покращення житлових умов |
| Реконструкція каналізаційної насосної станції № 1 з підключенням житлових будинків до колектору в смт Козелець | 2009-2012 | 697,7 | 607,0 | Комунальна | Збільшення ефективності очисних споруд |
| ## Коропський район |  |  |  |  |  |
| Реконструкція харчоблоку комунального закладу «Коропська центральна районна лікарня» Коропської районної ради по вул. Чернігівській, 56 в смт Короп | 2011 | 2006,028 | 1916,45 | Комунальна | Покращення соціально-побутових умов |
| Реконструкція Понорницької ЗОШ І-ІІІ ст. по вул. Московська, 22 | 2009–2013 | 6896,2 | 6896,2 | Комунальна | Покращення умов навчання дітей |
| Реконструкція системи теплопостачання та теплотраси Крисківської ЗОШ та приміщення сільської ради | 2012 | 580 | 580 | Комунальна | Підвищення ефективності використання енергоносіїв, зниження енергоємності послуг теплопостачання |
| Реконструкція водопровідної мережі по вул. Вознесенській в смт Короп | 2011 | 732,4 | 732,4 | Комунальна | Поліпшення забезпечення споживачів якісною питною водою |
| Реконструкція каналізаційної мережі по вул. Вознесенській в смт Короп із підключенням районного центру дитячої творчості | 2010-2012 | 192,3 | 56,6 | Комунальна | Обмеження можливості забруднення навколишнього середовища, підвищення рівня екологічної безпеки |
| Реконструкція системи опалення загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня, с. Шабалинів | 2009–2012 | 413,3 | 313,2 | Комунальна | Підвищення ефективності використання енергоносіїв, зниження енергоємності послуг теплопостачання |
| Реконструкція системи теплопостачання теплотраси Крисківського дитячого навчального закладу «Світанок» та ФАПу | 2012–2013 | 423 | 423 | Комунальна |  |
| Реконструкція системи каналізації ЦРЛ смт Короп | 2010-2012 | 244,4 | 119,2 | Комунальна | Обмеження можливості забруднення навколишнього середовища, підвищення рівня екологічної безпеки |
| Реконструкція каналізаційної мережі по вул. Незалежності в смт Короп | 2010-2012 | 126,6 | 30,4 | Комунальна |  |
| Газифікація с. Шабалинів | 2008–2012 | 2290 | 2290 | Комунальна | Покращення соціально-побутових умов проживання населення |
| Газифікація с. Верба (підвідний газопровід) | 2009–2012 | 1126,5 | 1122,1 | Комунальна |  |
| Будівництво автодороги Нехаївка–Нориця (під’їзд до с. Нориця) | 2012 | 9619,1 | 9171,8 | Державна | Підвищення техніко-експлуатаційного рівня автомобільних доріг |
| Капітальний ремонт мосту через канал біля с. Вільне на автодорозі Сосниця–Короп-а/д М-02 | 2012 | 2129,5 | 2005,3 | Державна |  |
| Корюківський район |  |  |  |  |  |
| Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Бульварній у м. Корюківка | 2012 | 176,8 | 176,8 | Комунальна | Збільшення завантаження очисних споруд |
| Реконструкція каналізаційної насосної станції та каналізаційного колектора м. Корюківка | 1992–2012 | 3803,0 | 2215,0 | Комунальна | Збільшення ефективності очисних споруд |
| Будівництво підвідного водогону до мікрорайону «Олексіївка», водопроводу по вул. З.Космодем’янської, Вокзальна, Дудка в м. Корюківка | 2012 | 881,8 | 881,8 | Комунальна | Поліпшення забезпечення споживачів якісною питною водою |
| Реконструкція каналізаційної насосної станції та каналізаційного колектору по вул. Вокзальна, 8Б в м.Корюківка | 2011 | 1513,3 | 1513,3 | Комунальна | Поліпшення забезпечення споживачів якісною питною водою |
| Будівництво індивідуальної котельні для соціальної сфери с. Наумівка | 2009–2011 | 1744 | 1744 | Комунальна | Підвищення ефективності використання енергоносіїв, зниження енергоємності послуг теплопостачання |
| Реконструкція дитячого садка по вул. Шевченка,89 в с. Козилівка | 2009–2011 | 1186,9 | 1126 | Комунальна | Забезпечення належних умов для дітей дошкільного віку |
| Заміна вікон на енергозберігаючі в Корюківський ЗОШ І-ІІІ ст. №1 (2 і 3 блоки) | 2013 | 220,0 | 220,0 | Комунальна | Покращення умов навчання дітей |
| Облаштування внутрішніх туалетів в Холминській ЗОШ І-ІІІст. | 2014 | 24,0 | 24,0 | Комунальна | Покращення комфорту та поліпшення санітарних умов |
| Облаштування дитячого дошкільного закладу в приміщенні Охрамієвицької ЗОШ І-ІІІст. | 2013–2014 | 250,0 | 250,0 | Комунальна | Забезпечення належних умов для дітей дошкільного віку |
| Будівництво індивідуальної газової котельні та реконструкція дитсадка смт Холми | 2013–2014 | 250,0 | 250,0 | Комунальна |  |
| Реконструкція поліклініки центральної районної лікарні в м. Корюківка | 2014 | 1300 | 1300 | Комунальна | Покращення умов лікування хворих |
| Реконструкція актового залу центральної районної лікарні в м.Корюківка | 2014 | 265,4 | 265,4 | Комунальна | Поліпшення технічного стану закладу |
| Реконструкція харчоблоку та пральні центральної районної лікарні в м.Корюківка | 2014 | 250,0 | 250,0 | Комунальна | Покращення соціально-побутових умов |
| Розчищення р. Бреч в м.Корюківка | 2012-2015 | 25000,0 | 25000,0 | Комунальна | Забезпечення відповідного екологічного стану на території міста |
| Будівництво кладовища на території Корюківської міської ради | 2012-2014 | 1600,0 | 1600,0 | Комунальна | Зняття соціальної напруги в місті |
| Будівництво полігону твердих побутових відходів м. Корюківка | 2014-2015 | 2803,4 | 2803,4 | Комунальна | Забезпечення екологічного благополуччя міста |
| Реконструкція котельні по вул. Шевченка,68 в м. Корюківка, | 2014-2015 | 5170,0 | 5170,0 | Комунальна | Підвищення ефективності використання енергоносіїв, зниження енергоємності послуг теплопостачання |
| Капітальний ремонт дороги по вул. Шевченка, К.Маркса, І.Франка, м. Корюківка | 2012-2013 | 4300,0 | 4300,0 | Комунальна | Підвищення техніко-експлуатаційного рівня автомобільних доріг та забезпечення безпеки руху |
| Реконструкція залу урочистих подій в м.Корюківка | 2013 | 300,0 | 300,0 | Комунальна | Поліпшення технічного стану закладу |
| Реконструкція актового залу школи мистецтв у м. Корюківка | 2013 | 120,0 | 120,0 | Комунальна | Поліпшення технічного стану закладу |
| Реконструкція даху Корюківської ЗОШ І-ІІІ ст. №1 (блок №5) | 2013 | 100,0 | 100,0 | Комунальна | Поліпшення технічного стану закладу |
| Реконструкція туалетів і каналізаційної системи в Корюківський ЗОШ І-ІІІст. №1 | 2013–2014 | 290,0 | 290,0 | Комунальна | Покращення комфорту та поліпшення санітарних умов |
| Реконструкція котельні з заміною твердопаливних котлів на більш ефективні в котельні Прибинської сільської ради | 2014–2015 | 250,0 | 250,0 | Комунальна | Підвищення ефективності використання енергоносіїв, зниження енергоємності послуг теплопостачання |
| Будівництво підвідного газопроводу середнього тиску до вулиць Лісова та Довженка в с.Хотіївка | 2014–2015 | 299 | 299 | Комунальна | Покращення соціально-побутових умов проживання населення |
| Будівництво підвідного газопроводу високого тиску для газифікації с. Козилівка | 2009–2012 | 2852,5 | 2845,1 | Комунальна |  |
| Будівництво газопроводу середнього тиску в с. Гуринівка | 2010–2012 | 493,0 | 473,0 | Комунальна |  |
| Газифікація с. Бреч I черга: будівництво підвідного газопроводу високого тиску до с. Бреч | 2010–2012 | 1206,9 | 1206,9 | Комунальна |  |
| Будівництво житлового будинку по вул. Бульварна, 43 в м. Корюківка | 2009-2012 | 3226,6 | 2835,5 | Комунальна | Забезпечення населення житлом та покращення житлових умов |
| Будівництво під'їзду до с. Петрова Слобода | 2012 | 3016,5 | 2908 | Державна | Підвищення техніко-експлуатаційного рівня автомобільних доріг |
| Куликівський район |  |  |  |  |  |
| Реконструкція котельні Ковчинської ЗОШ | 2011 | 839 | 839 | Комунальна | Підвищення ефективності використання енергоносіїв, зниження енергоємності послуг теплопостачання |
| Будівництво блочно-модульної котельні Орлівської дільничної лікарні | 2013 | 316,2 | 316,2 | Комунальна |  |
| Реконструкція каналізаційної мережі, смт Куликівка | 2012 | 620 | 620 | Комунальна | Поліпшення забезпечення споживачів якісною питною водою |
| Реконструкція дитячого садка у с. Кладьківка | 2012 | 1300 | 1300 | Комунальна | Забезпечення належних умов для дітей дошкільного віку |
| Реконструкція дитячого садка у смт Куликівка | 2008–2012 | 405 | 280 | Комунальна |  |
| Реконструкція каналізаційних очисних споруд із застосу-ванням новітніх технологій та обладнання в смт Куликівка | 2012-2013 | 1910 | 1910 | Комунальна | Обмеження можливості забруднення навколишнього середовища, підвищення рівня екологічної безпеки |
| Реконструкція Куликівської ЗОШ І-ІІІ ст | 2013-2014 | 7300 | 7300 | Комунальна | Покращення умов навчання учнів |
| Газопровід - перемичка між Ковчинською та Куликівською АГРС | 2001–2011 | 3715,6 | 3345,6 | Комунальна | Покращення соціально-побутових умов проживання населення, підвищення надійності забезпечення газових пунктів |
| Менський район |  |  |  |  |  |
| Будівництво водопровідної очисної споруди на 1500 м3 в м. Мена (станція знезалізнення) | 2009–2012 | 900,318 | 140,9 | Комунальна | Поліпшення забезпечення споживачів якісною питною водою |
| Реконструкція каналізаційно-насосної станції № 1 в м. Мена | 2005–2012 | 2359,28 | 466 | Комунальна | Обмеження можливості забруднення навколишнього середовища, підвищення рівня екологічної безпеки |
| Будівництво водоводу від артезіанської свердловини № 9 на території ЗОШ 1-3 ст. ім. Т.Г.Шевченка до центрального водозабору в м. Мена | 2012 | 794,4 | 794,4 | Комунальна | Поліпшення забезпечення споживачів якісною питною водою |
| Будівництво та реконструкція об’єктів Менського зоопарку | 2010–2012 | 635 | 537,2 | Комунальна | Покращення умов для забезпечення культурних потреб населення |
| Будівництво водопроводу по вул. Красіна, Артема, Жовтнева в м. Мена | 2012–2013 | 2636,9 | 2636,9 | Комунальна | Поліпшення забезпечення споживачів якісною питною водою |
| Будівництво школи в м. Мена, вул. Крилова, 7а | 1993–2012 | 7002,0 | 5907,0 | Комунальна | Покращення умов навчання учнів |
| Реконструкція фасаду районного будинку культури в м. Мена по вул. Червона площа, 7 | 2013 | 1332 | 1332 | Комунальна | Покращення технічного стану приміщення |
| Будівництво загальноосвітнього навчального закладу на 198 учнівських місць в с. Киселівка | 1992-2014 | 2400,0 | 1550,0 | Комунальна | Покращення умов навчання учнів |
| Будівництво Березнянського будинку культури в смт Березна | 1993–2014 | 1638,0 | 809,0 | Комунальна | Забезпечення культурних потреб населення |
| Реконструкція ділянки водопроводу по вул. Урицького, Робітнича в м. Мена | 2014 | 129,45 | 129,45 | Комунальна | Поліпшення забезпечення споживачів якісною питною водою |
| Газифікація с. Ленінівка, с. Кам’янка, с. Климентинівка (будівництво підвідних газопроводів високого тиску – 1 черга) | 2009–2012 | 2560,86 | 2554,46 | Комунальна | Покращення соціально-побутових умов проживання населення |
| Газифікація с. Блистова | 2010–2012 | 1812,8 | 1798,5 | Комунальна |  |
| Будівництво 18 квартирного житлового будинку по вул. Шевченка, 74 в м. Мена | 2008-2011 | 5200,0 | 800,0 | Приватна | Забезпечення населення житлом та покращення житлових умов |
| Капітальний ремонт дорожнього покриття вул. Гагаріна в м. Мена | 2012-2013 | 750 | 750 | Комунальна | Підвищення техніко-експлуатаційного рівня автомобільних доріг та забезпечення безпеки руху |
| Ніжинський район |  |  |  |  |  |
| Реконструкція будівлі ФАПу під дитячий садок на 45 місць с.Безуглівка по вул.Горького,25-с | 2011 | 635,2 | 635,2 | Комунальна | Забезпечення належних умов для дітей дошкільного віку |
| Реконструкція блочно-модульної котельні на твердому паливі для опалення ЗОШ I-III ступеня, с. Вертіївка | 2009–2012 | 448,3 | 435 | Комунальна | Підвищення ефективності використання енергоносіїв, зниження енергоємності послуг теплопостачання |
| Будівництво блочно-модульної котельні на твердому паливі у ЗОШ І-ІІІ ст., с. Кукшин | 2012 | 290 | 290 | Комунальна |  |
| с. Талалаївка, ЗОШ І-ІІІ ст. облаштування внутрішніх туалетів | 2011 | 110 | 55 | Комунальна | Покращення комфорту учнів та поліпшення санітарних умов |
| с. Велика Кошелівка, ЗОШ І-ІІІ ст. впровадження заходів по теплореновації | 2011 | 160 | 80 | Комунальна | Покращення умов навчання учнів |
| с. Вертіївка, заміна віконних блоків в будівлі ЗОШ І-ІІІ ст. | 2011 | 160 | 80 | Комунальна | Покращення умов навчання учнів |
| Реконструкція водопровідної мережі, с. Світанок | 2012–2013 | 430 | 430 | Комунальна | Поліпшення забезпечення споживачів якісною питною водою |
| Реконструкція будівлі кафе під центр дозвілля в с. Вертіївка | 2012–2013 | 1980 | 1980 | Комунальна | Покращення культурних умов проживання населення |
| Реконструкція будівлі ЗОШ І-ІІ ст. під дитячий садок на 45 місць, с. Липів Ріг | 2012–2013 | 295 | 295 | Комунальна | Забезпечення належних умов для дітей дошкільного віку |
| Реконструкція будівлі школи під дитячий садок на 45 місць, с. Григоро-Іванівка | 2013–2014 | 638 | 638 | Комунальна | Забезпечення належних умов для дітей дошкільного віку |
| Реконструкція водонапірної башти та водогону, с. Вертіївка | 2013–2014 | 280 | 280 | Комунальна | Поліпшення забезпечення споживачів якісною питною водою |
| Газифікація побутових котлів для опалення будівлі школи-садку, с. Галиця | 2014–2015 | 299 | 299 | Комунальна | Підвищення ефективності використання енергоносіїв, зниження енергоємності послуг теплопостачання |
| Реконструкція каналізаційної мережі та каналізації, с. Радгоспне | 2014–2015 | 520 | 520 | Комунальна | Обмеження можливості забруднення навколишнього середовища, підвищення рівня екологічної безпеки |
| Заміна вікон, теплореновація в Ніжинській центральній районній лікарні | 2012–2013 | 450 | 450 | Комунальна | Покращення умов лікування хворих |
| Будівництво блочно-модульної котельні на газовому паливі Ніжинської центральної районної лікарні | 2012–2013 | 860 | 860 | Комунальна | Підвищення ефективності використання енергоносіїв, зниження енергоємності послуг теплопостачання |
| Реконструкція Галицької ЗОШ І-ІІІ ст. | 2014 | 100 | 100 | Комунальна | Покращення умов навчання учнів |
| Будівництво підвідного газопроводу середнього тиску с. Бурківка | 2012 | 535 | 535 | Комунальна | Покращення соціально-побутових умов проживання населення |
| Будівництво підвідного газопроводу високого та середнього тиску, с. Черняхівка | 2012 | 698,9 | 698,9 | Комунальна |  |
| Газифікація с. Григорівка | 2007–2012 | 1342,1 | 271,4 | Комунальна |  |
| Газифікація с. Валентіїв (І-ша черга підвідний газопровід високого тиску) | 2007–2012 | 133,3 | 100,0 | Комунальна |  |
| Газифікація с. Переяслівка. Підвідний газопроводу високого тиску | 2007–2012 | 1636,85 | 1636,9 | Комунальна |  |
| Міжселищний газопровід високого тиску для газифікації с. Терешківка та Шняківка (підвідний газопровід) | 2009–2012 | 1261,9 | 1257,1 | Комунальна |  |
| Міжселищний газопровід середнього тиску від с. Терешківка до с.Шняківка та розподільчі по с.Шняківка (підвідний газопровід) | 2009–2012 | 317,76 | 315,4 | Комунальна | Покращення соціально-побутових умов проживання населення |
| Реконструкія Ніжинського агроінститута м. Ніжина вул.Шевченка,10 | 2002-2012 | 9119,0 | 6283,0 | Комунальна | Поліпшення технічного стану закладу |
| Будівництво транспортної розв’язки через залізницю на а/д Чернігів-Ніжин-Прилуки-Пирятин | 2011–2015 | 90000,0 | 89363,6 | Державна | Підвищення техніко-експлуатаційного рівня автомобільних доріг |
| Будівництво АГРС в смт Вертіївка | 2008–2012 | 8096 | 8000 | Державна | Покращення соціально-побутових умов проживання населення, підвищення надійності забезпечення газових пунктів |
| Новгород-Сіверський район |  |  |  |  |  |
| Реконструкція даху та приміщення Дігтярівської ЗОШ І-ІІІ ст. | 2011 | 160 | 80 | Комунальна | Покращення технічного стану будівлі |
| Будівництво каналізаційних мереж вулиць Леніна, Козацької, Червоноармійської, Свободи в м. Н-Сіверський | 2012 | 1025,7 | 1025,7 | Комунальна | Обмеження можливості забруднення навколишнього середовища, підвищення рівня екологічної безпеки |
| Комплексна модернізація системи водопостачання з впровадженням комплексів для автоматичного управління насосними станціями свердловини (ІІ черга) у м. Н.-Сіверський з впровадженням енергозберігаючих технологій | 2012–2014 | 2860,0 | 2860,0 | Комунальна | Поліпшення забезпечення споживачів якісною питною водою |
| Відновлювальні та протизсувні роботи, викликані руйнуванням зливової водовідної каналізації, ДП «Готель «Слов’янський» в м. Н.-Сіверський по вул. Луначарського,8 | 2012–2013 | 5013,8 | 5013,8 | Комунальна | Усунення зсувних та ерозійних процесів |
| Ліквідація наслідків підтоплення територій по провулку Підгірному та по вулицях: Будьонного, Парковій, Весняній, І.Богуна, Радянській, Коротченка, Петровського, Червоноармійській, Свободи, Калініна, Суворова, Пушкіна, Герцена в м. Н.-Сіверський | 2012–2013 | 5239,3 | 5239,3 | Комунальна |  |
| Реконструкція системи теплопостачання Вороб’ївської ЗОШ І-ІІІ cт. | 2013–2014 | 450 | 450 | Комунальна | Підвищення ефективності використання енергоносіїв, зниження енергоємності послуг теплопостачання |
| Реконструкція системи теплопостачання та басейну НВК «Дзвіночок» м. Н.-Сіверський | 2013-2015 | 1272 | 1272 | Комунальна |  |
| Реконструкція системи теплопостачання Будинку культури у м. Н-Сіверський | 2014-2015 | 916 | 916 | Комунальна | Підвищення ефективності використання енергоносіїв, зниження енергоємності послуг теплопостачання |
| Реконструкція системи теплопостачання адміністративної будівлі Н.-Сіверської районної ради | 2013 | 383 | 383 | Комунальна |  |
| Підвідний газопровід до с. Блистова | 2006–2012 | 5384,8 | 4798,8 | Комунальна | Покращення соціально-побутових умов проживання населення |
| Реконструкція автодороги Чернігів–Мена–Сосниця–Грем’яч (підхід до кордону з Російською Федерацією) | 2008–2012 | 50865,4 | 44912,4 | Державна | Підвищення техніко-експлуатаційного рівня автомобільних доріг |
| Будівництво автомобільної дороги по вул. Коротченка, Радянська м.Н-Сіверський | 2012 | 1350,0 | 1350,0 | Комунальна |  |
| Будівництво автомобільної дороги по вул. Будівельників м. Н-Сіверський | 2013 | 1000,0 | 1000,0 | Комунальна |  |
| Благоустрій дитячих майданчиків, придбання кухонного обладнання та меблів для дошкільних закладів м. Н-Сіверський | 2012 | 480,0 | 480,0 | Комунальна | Покращення умов навчання учнів |
| Переоснащення мереж вуличного освітлення м. Н-Сіверський | 2012 | 178,94 | 178,94 | Комунальна | Покращення зовнішнього освітлення вулиць |
| Реконструкція будівлі комунального підприємства "Міська багатофункціональна комунальна служба" м. Н-Сіверський | 2013 | 1500,0 | 1500,0 | Комунальна | Покращення технічного стану будівлі |
| Будівництво полігону твердих побутових відходів м. Н-Сіверський | 2013-2015 | 2500,0 | 2500,0 | Комунальна | Обмеження можливості забруднення навколишнього середовища, підвищення рівня екологічної безпеки |
| Капітальний ремонт дахів багатоквартирних житлових будинків по вул. Вокзальна, 22-а, 9 та 11 | 2013-2015 | 4200,0 | 4200,0 | Комунальна | Покращення технічного стану дахів житлових будинків |
| Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць Леніна, К.Маркса, І.Богуна м. Н-Сіверський | 2014-2015 | 3200,0 | 3200,0 | Комунальна | Підвищення техніко-експлуатаційного рівня автомобільних доріг |
| Будівництво каналізаційних мереж вул.Базарна, Коротченка м.Н-Сіверський | 2015 | 3100,0 | 3100,0 | Комунальна | Обмеження можливості забруднення навколишнього середовища, підвищення рівня екологічної безпеки |
| Будівництво залізничного мосту в м.Н.-Сіверський | 2012-2014 | 150000 | 150000 | Державна | Забезпечення залізничного сполучення з м.Шостка Сумської області, що надасть можливість пасажирських перевезень та транспортування вантажів між областями |
| Реставрація пам'ятників культури та архітектури м. Н-Сіверський | 2012-2015 | 2500,0 | 2500,0 | Комунальна | Покращення умов для забезпечення культурних потреб населення |
| ## Носівський район |  |  |  |  |  |
| Будівництво школи №5 в м. Носівка по вул.Вокзальній, 115 | 1991–2012 | 26595,0 | 19730 | Комунальна | Покращення умов навчання дітей |
| Реконструкція терапевтичного відділення і відділення інтенсивної терапії Носівської ЦРЛ, за адресою вул. Центральна 53, м.Носівка | 2011 | 1400 | 1400 | Комунальна | Забезпечення належного медичного обслуговування |
| Будівництво полігону для твердих побутових відходів м. Носівка | 2012–2013 | 6697 | 6697 | Комунальна | Обмеження можливості забруднення навколишнього середовища, підвищення рівня екологічної безпеки |
| Будівництво шляхопроводу через залізницю на перегоні м. Носівка – ст. Кобижчі | 2012 | 2500 | 2500 | Державна | Підвищення техніко-експлуатаційного рівня автомобільних доріг |
| Реконструкція мережі вуличного освітлення м. Носівка | 2012 | 500 | 500 | Комунальна | Покращення зовнішнього освітлення |
| Будівництво артезіанської свердловини в районі школи № 5 (водозабір та водопровідні мережі) м. Носівка | 2012 | 308 | 308 | Комунальна | Поліпшення забезпечення споживачів якісною питною водою |
| Благоустрій центральної частини м. Носівка | 2012 | 150 | 150 | Комунальна | Поліпшення технічного стану доріг та тротуарів |
| Реконструкція школи по вул. Шкільна 17 в с. Козари | 2009–2011 | 2982,2 | 1482,7 | Комунальна | Покращення технічного стану будівлі |
| Будівництво водогону централізованого водопостачання с. Коломійцівка | 2012–2013 | 3200 | 3200 | Комунальна | Поліпшення забезпечення споживачів якісною питною водою |
| Будівництво самопливного каналізаційного колектору по вул. Ніжинський шлях, Воскресенська, дитсадок, м. Носівка | 2014 | 140 | 140 | Комунальна | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища |
| Комплексна модернізація системи водопостачання м. Носівка | 2013–2015 | 420 | 420 | Комунальна | Поліпшення забезпечення споживачів якісною питною водою |
| Будівництво водопровідної мережі Мринський шлях-ЗОШ №3 м. Носівка | 2013–2015 | 480 | 480 | Комунальна |  |
| Будівництво водозабору в с. Дебреве | 2012-2014 | 2500 | 2500 | Комунальна |  |
| Реконструкція полів фільтрації очисних споруд м. Носівка | 2013–2014 | 180 | 180 | Комунальна | Зменшення забруднення навколишнього природного середовища |
| Капітальний ремонт мосту через канал біля с. Червоні Партизани на а/д Ніжин-Бобровиця-Нова Басань | 2012 | 4144,9 | 3936,6 | Державна | Підвищення техніко-експлуатаційного рівня автомобільних доріг |
| Електрифікація нових вулиць Голубенька, Сонячна, Яблунева, 6,5 км | 2012-2015 | 980,0 | 980,0 | Комунальна | Створення умов забудовникам при зведенні житла |
| Капітальний ремонт покрівлі багатоквартирних будинків | 2012-2015 | 800,0 | 800,0 | Комунальна | Покращення технічного стану покрівлі будинків |
| Будівництво трьох багатоквартирних житлових будинків (перша черга- будівництво житлового будинку №1) по вул.Центральна 20а в м.Носівка | 2009-2011 | 8476,2 | 2712,4 | Приватна | Забезпечення населення житлом та покращення житлових умов |
| Будівництво житлового будинку по вул. Вокзальна, 12 м.Носівка | 1993-2012 | 21600,0 | 4000,0 | Приватна | Забезпечення населення житлом та покращення житлових умов |
| Прилуцький район |  |  |  |  |  |
| Будівництво підвідного газопроводу до с. Колісники | 2012 | 1700 | 1700 | Комунальна | Покращення соціально-побутових умов проживання населення |
| Будівництво підвідного газопроводу до с. Полова | 2012 | 300 | 300 | Комунальна |  |
| Будівництво підвідного газопроводу до с.Лісові Сорочинці | 2012 | 600 | 600 | Комунальна |  |
| Реконструкція будівлі з підсиленням фундаменту школи с. Яблунівка (1 черга) | 2012 | 1550 | 1500 | Комунальна | Покращення технічного стану закладів |
| Реконструкція системи опалення загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів, с. Сухополова | 2012 | 1021,5 | 971,5 | Комунальна | Підвищення ефективності використання енергоносіїв, зниження енергоємності послуг теплопостачання |
| Реконструкція системи теплопостачання школи с. Лісові Сорочинці (із заміною котлів на твердому паливі на теплові насоси) | 2012 | 370,0 | 350,0 | Комунальна | Підвищення ефективності використання енергоносіїв, зниження енергоємності послуг теплопостачання |
| Реконструкція котельні № 1 по вул. Миру в смт Ладан | 2012–2013 | 1768 | 1768 | Комунальна |  |
| Реконструкція хірургічного, приймального та стерилізаційного відділень Прилуцької центральної районної лікарні | 2012–2013 | 1000 | 1000 | Комунальна | Покращення умов лікування хворих |
| Реконструкція тепломережі по вул. Миру № 17-а,19-а (котельня № 6), по вул. Миру № 96,98,100 (котельня № 3), по вул. Заводській № 30,32 (котельня № 5) в смт Ладан | 2013–2014 | 1848,0 | 1848,0 | Комунальна | Покращення соціально-побутових умов проживання населення |
| Будівництво підвідного газопроводу до с. Петрівське | 2013 | 300,0 | 300,0 | Комунальна |  |
| Будівництво підвідного газопроводу до с. Нова Гребля | 2012–2013 | 2000,0 | 2000,0 | Комунальна |  |
| Реконструкція амбулаторії с. Рудівка з добудовою приміщень | 2013 | 500,0 | 500,0 | Комунальна | Забезпечення належного медичного обслуговування сільського населення |
| Реконструкція лікарської амбулаторії с. Переволочна | 2015 | 800,0 | 800,0 | Комунальна |  |
| Реконструкція районного будинку культури та системи опалення с. Манжосівка | 2014 | 1200,0 | 1200,0 | Комунальна | Підвищення ефективності використання енергоносіїв, зниження енергоємності послуг теплопостачання |
| Реконструкція каналізаційної мережі від очисних споруд до КНС в смт. Линовиця | 2015 | 1500,0 | 1500,0 | Комунальна | Обмеження можливості забруднення навколишнього середовища, підвищення рівня екологічної безпеки |
| Будівництво водопроводів в смт Мала Дівиця | 2015 | 200,0 | 200,0 | Комунальна | Покращення соціально-побутових умов проживання населення |
| Будівництво вуличних водопроводів с. Замістя | 2012–2013 | 775 | 775 | Комунальна |  |
| Будівництво підвідного газопроводу високого тиску до с. Рудівка | 2009–2012 | 3211,4 | 3211,4 | Комунальна |  |
| Ріпкинський район |  |  |  |  |  |
| Будівництво водовідведення поверхневих вод із частковим водопониженням ґрунтових вод для захисту від підтоплення вул. Калініна в смт Ріпки | 2010-2012 | 1340,0 | 590,0 | Комунальна | Усунення зсувних та ерозійних процесів |
| Будівництво полігону твердих побутових відходів в смт Ріпки | 2012 | 2815,0 | 2815,0 | Комунальна | Обмеження можливості забруднення навколишнього середовища, підвищення рівня екологічної безпеки |
| Реконструкція КНС та каналізаційної мережі в смт Любеч | 2012 | 120 | 120 | Комунальна | Обмеження можливості забруднення навколишнього середовища, підвищення рівня екологічної безпеки |
| Реконструкція аварійного каналізаційного колектору в смт Замглай | 2009–2012 | 905 | 233 | Комунальна | Обмеження можливості забруднення навколишнього середовища, підвищення рівня екологічної безпеки |
| Будівництво блочно-модульної котельні Добрянської ЗОШ І-ІІІ ст. | 2012 | 798 | 798 | Комунальна | Підвищення ефективності використання енергоносіїв, зниження енергоємності послуг теплопостачання |
| Реконструкція системи опалення Любецької районної лікарні №1 з використанням місцевих видів палива в смт Любеч | 2012 | 1320 | 1320 | Комунальна |  |
| Буріння артезіанської свердловини в смт Ріпки | 2007-2012 | 1234,0 | 910,0 | Комунальна | Поліпшення забезпечення споживачів якісною питною водою |
| Реконструкція системи водопостачання вулиці Шевченка з водонапірною баштою в смт Ріпки | 2012 | 290 | 290 | Комунальна | Поліпшення забезпечення споживачів якісною питною водою |
| Реконструкція системи централізованого водопостачання в смт Добрянка | 2013–2014 | 2200 | 2200 | Комунальна | Поліпшення забезпечення споживачів якісною питною водою |
| Реконструкція напірного каналізаційного колектора в смт Ріпки | 2014–2015 | 530 | 530 | Комунальна | Обмеження можливості забруднення навколишнього середовища, підвищення рівня екологічної безпеки |
| Газифікація с. Гучин, Ямище, Трудове (1 черга будівництва - підвідний газопровід) | 2008–2012 | 1403,59 | 1398,19 | Комунальна | Покращення соціально-побутових умов проживання населення |
| Будівництво а/д Задеріївка–Кам’янка–Суслівка | 2009–2012 | 11773,8 | 10461,8 | Державна | Підвищення техніко-експлуатаційного рівня автомобільних доріг |
| Будівництво під’їзду до с. Углова Рудня (а/д Т25-37 Мохначі-Углова Рудня) | 2012 | 11545,6 | 11307,1 | Державна |  |
| Капітальний ремонт ділянки автодороги Добрянка-Строївка-Олешня | 2008–2012 | 7518,9 | 7233,1 | Державна |  |
| Ліквідація наслідків підтоплення та берегоукріплення населених пунктів області смт Любеч та с. Скиток | 2012-2014 | 50000 | 50000 | Комунальна | Усунення зсувних та ерозійних процесів |
| Будівництво радіотелепередавальної станції в смт Любеч | 2013-2014 | 5000 | 5000 | Комунальна | Покращення соціальних умов населення |
| Будівництво 32-ти квартирного житлового будинку в смт Ріпки по вул. Грициніна,2 | 1992-2012 | 7694,9 | 3070,0 | Приватна | Забезпечення населення житлом та покращення житлових умов |
| Семенівський район |  |  |  |  |  |
| Будівництво школи на 108 уч. місць с. Машеве | 2004–2012 | 8064,0 | 5729,0 | Комунальна | Забезпечення належних умов для навчання учнів |
| Розвиток мережі водопроводу м.Семенівка | 2009–2011 | 1742,7 | 1742,7 | Комунальна | Поліпшення забезпечення споживачів якісною питною водою |
| Заміна котлів у котельні по пров. Центральному 2, м. Семенівка – реконструкція | 2007–2011 | 1003 | 295,0 | Комунальна | Підвищення ефективності використання енергоносіїв, зниження енергоємності послуг теплопостачання |
| Реконструкція із застосуванням енергозберігаючих технологій Семенівської школи – гімназії № 2 | 2012–2013 | 2479,0 | 2479,0 | Комунальна | Застосування новітніх енергозберігаючих технологій з метою зменшення витрат енергоносіїв |
| Реконструкція системи опалення та заміна віконних блоків ЗОШ І-ІІІ ст. в с. Жадове | 2013–2014 | 1500,0 | 1500,0 | Комунальна | Підвищення ефективності використання енергоносіїв, зниження енергоємності послуг теплопостачання |
| Реконструкція дошкільного закладу № 6 «Сонечко» в м. Семенівка | 2013–2015 | 2852 | 2852 | Комунальна | Забезпечення належних умов для дітей дошкільного віку |
| Реконструкція автономного опалення дитячого садка №3 «Яблунька» по вул. Новоселиця в м. Семенівка | 2013 | 305 | 305 | Комунальна | Забезпечення нормативного температурного режиму |
| Реконструкція автономного опалення дитячого садка №5 «Лісовичок» по вул. Свердлова в м. Семенівка | 2014 | 360 | 360 | Комунальна | Забезпечення нормативного температурного режиму |
| Реконструкція колишнього кінотеатру під юнацько-спортивну школу | 2012–2013 | 560 | 560 | Комунальна | Забезпечення фізичного розвитку та виховання дітей |
| Реконструкція напірного колектору міських очисних споруд м. Семенівка | 2014–2015 | 600 | 600 | Комунальна | Збільшення ефективності використання потужностей очисних споруд |
| Реконструкція будівлі районного будинку культури в м. Семенівка | 2014 | 500 | 500 | Комунальна | Поліпшення технічного стану закладу |
| Будівництво ФАП в с. Іванівка | 2013 | 300 | 300 | Комунальна | Забезпечення належного медичного обслуговування сільського населення |
| Будівництво ФАП в с. Леонівка | 2014 | 300 | 300 | Комунальна |  |
| Реконструкція котельні Семенівської центральної районної лікарні | 2015 | 800 | 800 | Комунальна | Підвищення ефективності використання енергоносіїв, зниження енергоємності послуг теплопостачання |
| Газифікація с. Залізний міст | 2009–2012 | 1278,99 | 1273,99 | Комунальна | Покращення соціально-побутових умов проживання населення |
| Газифікація вул. Сенько та пров.Сенько в м. Семенівка | 2009–2012 | 1123,01 | 1123,01 | Комунальна |  |
| Будівництво автодороги (Семенівка-Тимоновичі)-Чорнозем | 2012 | 8800,7 | 8605,7 | Державна | Підвищення техніко-експлуатаційного рівня автомобільних доріг |
| Будівництво під’їзду до с. Єршов (а/д Довжик-Єршов) | 2012 | 11064,1 | 10839,0 | Державна | Підвищення техніко-експлуатаційного рівня автомобільних доріг |
| Приміщення недобудованої райсанепідемстанції по вул. Лікарняний Хуторок в м. Семенівка (перепрофілювання під 30-кв. житловий будинок) | 1992-2012 | 8000 | 7500 | Комунальна | Забезпечення населення житлом та покращення житлових умов |
| Будівництво міського водогону по пр. Свердлова м. Семенівка | 2014 | 347,0 | 347,0 | Комунальна | Поліпшення забезпечення споживачів якісною питною водою |
| Будівництво міського водогону по вул. Б-Хмельницького, Привокзальна м. Семенівка | 2015 | 199,5 | 199,5 | Комунальна |  |
| Каналізація мікрорайону двоповерхової забудови по вул. Центральна, Шевченко та Нова – підключення будинків м.Семенівка | 2012 | 66,0 | 66,0 | Комунальна | Обмеження можливості забруднення навколишнього середовища, підвищення рівня екологічної безпеки |
| Сосницький район |  |  |  |  |  |
| Реконструкція централізованої системи водопостачання смт Сосниця | 2011 | 1100 | 1100 | Комунальна | Поліпшення забезпечення споживачів якісною питною водою |
| Реконструкція водозабірного вузла централізованої системи водопостачання с. Спаське | 2009–2011 | 295,5 | 218,7 | Комунальна | Поліпшення забезпечення споживачів якісною питною водою |
| Реконструкція та газифікація із застосуванням системи енергозбереження ЗОШ I-III ступеня, с. Авдіївка | 2009–2011 | 5282,0 | 1716,0 | Комунальна | Підвищення ефективності використання енергоносіїв, зниження енергоємності послуг теплопостачання |
| Автономне опалення школи с. Шаболтасівка | 2011 | 199,5 | 100 | Комунальна |  |
| Автономне опалення дитячого садка с. Шаболтасівка | 2011 | 142,4 | 72 | Комунальна |  |
| Будівництво 8-кв. житлового будинку в смт Сосниця | 2013–2015 | 3700,0 | 3700,0 | Комунальна | Покращення житлових умов, закріплення кадрів |
| Будівництво свердловини в смт Сосниця | 2013–2014 | 1500,0 | 1500,0 | Комунальна | Поліпшення забезпечення споживачів якісною питною водою |
| Будівництво свердловини в с. Загребелля | 2015 | 1500,0 | 1500,0 | Комунальна |  |
| Будівництво підвідного газопроводу до с. Авдіївка | 2007–2011 | 689,1 | 689,1 | Комунальна | Покращення соціально-побутових умов проживання населення |
| Будівництво 40-ка квартирного житлового будинку в смт Сосниця, вул. Чернігівська, 22 | 1989-2011 | 9082,0 | 454,1 | Приватна | Забезпечення населення житлом та покращення житлових умов |
| Срібнянський район |  |  |  |  |  |
| Будівництво підвідного газопроводу до с. Никонівка | 2010–2012 | 200,0 | 200,0 | Комунальна | Покращення соціально-побутових умов проживання населення |
| Будівництво підвідного газопроводу до с. Артеменків | 2010–2012 | 150 | 100 | Комунальна |  |
| Реконструкція шкільної котельні Васьківцівської ЗОШ І-ІІ ст. | 2012 | 300,0 | 300,0 | Комунальна | Покращення умов навчання учнів |
| Реконструкція котельні Горобіївської ЗОШ І-ІІ ст. | 2012 | 300,0 | 300,0 | Комунальна | Підвищення ефективності використання енергоносіїв, зниження енергоємності послуг теплопостачання |
| Реконструкція котельні Харитонівської ЗОШ І-ІІ ст. | 2012 | 200,0 | 200,0 | Комунальна |  |
| Реконструкція Сокиринської ЗОШ І-ІІІ ст. | 1994–2013 | 4500,0 | 2500,0 | Комунальна | Покращення умов навчання учнів |
| Будівництво водопроводів по вул. Садовій, Щорса, Куйбишева, Шкільній в смт Срібне | 2013 | 100,0 | 100,0 | Комунальна | Поліпшення забезпечення споживачів якісною питною водою |
| Реконструкція полів фільтрації в смт Срібне | 2013 | 40,0 | 40,0 | Комунальна | Обмеження можливості забруднення навколишнього середовища, підвищення рівня екологічної безпеки |
| Реконструкція системи опалення приміщення їдальні Подільської ЗОШ І-ІІ ступенів | 2012 | 60,0 | 60,0 | Комунальна | Підвищення ефективності використання енергоносіїв, зниження енергоємності послуг теплопостачання |
| Реконструкція шкільної котельні Сокиринської ЗОШ І-ІІІ ст. | 2013–2014 | 480,0 | 480,0 | Комунальна | Підвищення ефективності використання енергоносіїв, зниження енергоємності послуг теплопостачання |
| Реконструкція Гриціївського сільського будинку культури | 2013–2014 | 100,0 | 100,0 | Комунальна | Поліпшення технічного стану закладу |
| Ремонт водогону по вул. Леніна в смт Срібне | 2012–2015 | 500,0 | 500,0 | Комунальна | Поліпшення забезпечення споживачів якісною питною водою |
| Будівництво міні-очисних споруд в смт Срібне | 2012–2015 | 2000,0 | 2000,0 | Комунальна | Обмеження можливості забруднення навколишнього середовища, підвищення рівня екологічної безпеки |
| Будівництво артезіанської свердловини та водопостачальної мережі протяжністю 1 км та станції знезалізнення води в смт Срібне | 2013–2015 | 700,0 | 700,0 | Комунальна | Поліпшення забезпечення споживачів якісною питною водою |
| Реконструкція шкільної котельні Срібнянської ЗОШ І-ІІІ ст. з переводом на енергозберігаючі котли | 2013–2015 | 200,0 | 200,0 | Комунальна | Підвищення ефективності використання енергоносіїв, зниження енергоємності послуг теплопостачання |
| Реконструкція котельні адмінбудівлі районної ради в смт Срібне | 2012–2015 | 500,0 | 500,0 | Комунальна |  |
| Реконструкція центральної котельні в смт Срібне з переводом на енергозберігаючі котли | 2014 | 560,0 | 560,0 | Комунальна |  |
| Реконструкція котельні Дігтярівського дитячого садка | 2013 | 150,0 | 150,0 | Комунальна |  |
| Підвідний газопровід до с.Сокиринці та с.Васьківці | 2008-2011 | 4250,44 | 4250,44 | Комунальна | Покращення соціально-побутових умов проживання населення |
| Капітальний ремонт ділянки автодороги Карпилівка-Лебединці | 2009-2011 | 12808,8 | 12544,4 | Комунальна | Підвищення техніко-експлуатаційного рівня автомобільних доріг |
| Талалаївський район |  |  |  |  |  |
| Будівництво центральної районної лікарні в смт Талалаївка | 1991–2012 | 31963 | 23470 | Комунальна | Покращення умов лікування хворих |
| Будівництво артезіанської свердловини та водонапірної башти з станцією знеззалізнення в смт Талалаївка | 2012–2013 | 1919,0 | 1919,0 | Комунальна | Поліпшення забезпечення споживачів якісною питною водою |
| Будівництво водопровідних мереж по вул. Леніна, Перемоги, Петровського, Заводській, Чкалова в смт Талалаївка | 2010–2012 | 675 | 675 | Комунальна | Поліпшення забезпечення споживачів якісною питною водою |
| Будівництво каналізаційного колектору по вул. Садова смт Талалаївка | 2012 | 299,9 | 299,9 | Комунальна | Обмеження можливості забруднення навколишнього середовища, підвищення рівня екологічної безпеки |
| Реконструкція дитсадка «Сонечко» | 2012 | 1030 | 1030 | Комунальна | Забезпечення належних умов для дітей дошкільного віку |
| Будівництво адміністративно – оздоровчого комплексу КП «Районний стадіон» в смт Талалаївка | 2013–2015 | 750 | 750 | Комунальна | Покращення умов для відпочинку дітей |
| Реконструкція приміщення школи мистецтв в смт Талалаївка | 2012 | 150 | 150 | Комунальна | Забезпечення належних умов для дітей |
| Реконструкція котельні ЦРЛ із заміною котлів на модулі нагріву | 2012–2013 | 871 | 871 | Комунальна | Підвищення ефективності використання енергоносіїв, зниження енергоємності послуг теплопостачання |
| Реконструкція очисних споруд в смт Талалаївка | 2014 | 300 | 300 | Комунальна | Обмеження можливості забруднення навколишнього середовища, підвищення рівня екологічної безпеки |
| Будівництво підвідного газопроводу до с. Слобідка | 2013 | 1000 | 1000 | Комунальна | Покращення соціально-побутових умов проживання населення |
| Будівництво підвідного газопроводу до с. Українське | 2012–2013 | 3500 | 3500 | Комунальна |  |
| Будівництво підвідного газопроводу до с. Довгалівка | 2013–2014 | 2000 | 2000 | Комунальна |  |
| Будівництво їдальні на 80 посадкових місць Харківської ЗОШ І – ІІІ ст. | 2012–2013 | 1300 | 1300 | Комунальна | Покращення умов навчання дітей |
| Газифікація с. Червоний Плугатар (будівництво підвідного газопроводу високого тиску) | 2009–2011 | 2160,0 | 2085,2 | Комунальна | Покращення соціально-побутових умов проживання населення |
| Чернігівський район |  |  |  |  |  |
| Будівництво навчально-виховного комплексу у складі загальноосвітньої школи на 240 учнів та дитсадку-ясел на 35 місць в смт Седнів | 2007–2012 | 35000 | 28200 | Комунальна | Забезпечення належних умов для дітей |
| Реконструкція системи водопостачання смт Седнів (ІІ-черга) | 2011 | 1181,2 | 1181,2 | Комунальна | Поліпшення забезпечення споживачів якісною питною водою |
| Будівництво артезіанської свердловини по вул. Слобідській в с. Старий Білоус | 2012-2013 | 4116,082 | 4116,082 | Комунальна |  |
| Реконструкція водопостання с. Новий Білоус (ІІ черга) | 2009–2013 | 1854,104 | 1117,6 | Комунальна |  |
| Будівництво водогону в с. Радянська Слобода (І черга) | 2008–2013 | 996,564 | 646,6 | Комунальна |  |
| Реконструкція існуючої будівлі амбулаторії в с.Іванівка по вул. Самойловича, 1 під приміщення дошкільного навчального центру | 2012–2013 | 4182 | 4182 | Комунальна | Забезпечення належних умов для дітей |
| Реконструкція очисних споруд і КНС в с. Снов’янка продуктивністю 200м³/добу | 2008–2012 | 1547,174 | 1432,97 | Комунальна | Обмеження можливості забруднення навколишнього середовища, підвищення рівня екологічної безпеки |
| Реконструкція очисних споруд і КНС в с. Киселівка продуктивністю 200м3/добу | 2008–2013 | 3233,381 | 2732,4 | Комунальна | Обмеження можливості забруднення навколишнього середовища, підвищення рівня екологічної безпеки |
| Реконструкція очисних споруд з впровадженням блоку біологічної очистки на базі установки «Кубо» продуктивністю 100м3/добу (двома пусковими комплексами по 50м3/добу) в смт М.-Коцюбинське | 2013–2015 | 2315,7 | 2315,7 | Комунальна | Обмеження можливості забруднення навколишнього середовища, підвищення рівня екологічної безпеки |
| Реконструкція приміщення школи під дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) на 50 місць в с. Старий Білоус | 2012–2013 | 3200,0 | 3200,0 | Комунальна | Забезпечення належних умов для дітей |
| Реконструкція системи опалення М.-Коцюбинської гімназії | 2013 | 601,0 | 601,0 | Комунальна | Підвищення ефективності використання енергоносіїв, зниження енергоємності послуг теплопостачання |
| Реконструкція системи опалення М.-Коцюбинської районної лікарні | 2014 | 300,0 | 300,0 | Комунальна |  |
| Реконструкція системи опалення М.-Коцюбинського будинку культури | 2015 | 300,0 | 300,0 | Комунальна |  |
| Реконструкція системи опалення Чернігівської центральної районної лікарні | 2013 | 1200,0 | 1200 | Комунальна |  |
| Газифікація с.Пакуль. Підвідний газопровід | 2011 | 1962,9 | 1962,9 | Комунальна | Покращення соціально-побутових умов проживання населення |
| Газифікація с. Жеведь | 2012–2013 | 350,0 | 350 | Комунальна |  |
| Реконструкція автодороги Київ-Чернігів-Нові Яриловичі (південний під’їзд до м. Чернігова) км 0+000-2+000 | 2011 | 55000 | 54112 | Державна | Підвищення техніко-експлуатаційного рівня автомобільних доріг |
| Капітальний ремонт ділянки автодороги Чукотки–Рудка | 2011 | 8711,5 | 8308,3 | Державна |  |
| Реконструкція автодороги Київ-Чернігів-Нові Яриловичі. Південний під’їзд до м. Чернігова км 0+000-2+000; км 2+000-4+200; км 9+300-11+000 | 2011 | 205000,0 | 203149,7 | Державна | Підвищення техніко-експлуатаційного рівня автомобільних доріг |
| Щорський район |  |  |  |  |  |
| Капітальне будівництво модульної котельні Кучинівської ЗОШ І-ІІІ ст. | 2008–2011 | 558,5 | 368,5 | Комунальна | Підвищення ефективності використання енергоносіїв, зниження енергоємності послуг теплопостачання |
| Реконструкція полігону твердих побутових відходів м. Щорс | 2010–2012 | 5186,4 | 4171,3 | Комунальна | Обмеження можливості забруднення навколишнього середовища, підвищення рівня екологічної безпеки |
| Реконструкція покрівлі Щорської ЗОШ І-ІІІ ступ. по вул. 55-і Стрілецької дивізії, м. Щорс | 2010–2011 | 2048 | 1425 | Комунальна | Покращення технічного стану закладу |
| Реконструкція автономного опалення сільської лікарської амбулаторії в с. Рогізки | 2011 | 160 | 80 | Комунальна | Підвищення ефективності використання енергоносіїв, зниження енергоємності послуг теплопостачання |
| Реконструкція приміщення Тур’янської ЗОШ І-ІІІ ст. (заміна віконних та дверних блоків) | 2011-2012 | 160 | 80 | Комунальна | Покращення умов навчання учнів |
| Реконструкція будівлі Щорської центральної районної лікарні (дитяче відділення) – ІІ черга | 2009–2012 | 295,3 | 178,5 | Комунальна | Покращення умов лікування хворих |
| Водозабезпечення мікрорайону Носівка в м. Щорсі | 2013 | 299 | 299 | Комунальна | Поліпшення забезпечення споживачів якісною питною водою |
| Реконструкція приміщення Щорської гімназії | 2014–2015 | 750,5 | 750,5 | Комунальна | Покращення умов навчання дітей |
| Реконструкція музейно-меморіального комплексу партизанської слави "Лісоград" 15212 с. Єліне, вул.Федорова,75 | 2010–2012 | 1241,9 | 901,3 | Комунальна | Покращення умов для забезпечення культурних потреб населення |
| Реконструкція КНС та каналізаційних мереж по вул. Леніна, Некрасова, Р.Люксембург у м.Щорс | 2011-2013 | 1500 | 1500 | Комунальна | Вирішення санітарно-екологічних проблем міст |
| Реконструкція покрівлі житлового будинку по вул. К.Цеткін, 1а у м.Щорс | 2007-2012 | 429,2 | 257 | Комунальна | Покращення технічного стану покрівлі будівлі |
| Будівництво блочної котельні ЗОШ І-ІІІ ст. №1 у м.Щорсі | 2014-2015 | 900 | 900 | Комунальна | Обмеження можливості забруднення навколишнього середовища, підвищення рівня екологічної безпеки |
| Реконструкція покрівлі житлового будинку по вул. Енгельса, 26 у м.Щорс | 2014 | 403,8 | 403,8 | Комунальна | Покращення технічного стану покрівлі будівлі |
| Будівництво підвідного газопроводу до с. Кучинівка | 2012–2013 | 2560 | 2560 | Комунальна | Покращення соціально-побутових умов проживання населення |
| Будівництво підвідного газопроводу до с.Суничне | 2013 | 544,1 | 544,1 | Комунальна |  |
| Будівництво підвідного газопроводу до с.Рогізки | 2015 | 1400 | 1400 | Комунальна |  |
| Будівництво підвідного газопроводу до с. Сновське | 2012 | 2342,0 | 2342,0 | Комунальна |  |
| Капітальний ремонт мосту через р. Снов біля с. Гвоздиківка на ділянці автодороги Ріпки–Городня–Щорс–Корюківка–Семенівка | 2008–2012 | 11313,3 | 11139,0 | Державна | Підвищення техніко-експлуатаційного рівня автомобільних доріг |
| м. Ніжин |  |  |  |  |  |
| Реконструкція блоку "В" пологового будинку по вул. Московській, 21-А | 2011-2012 | 8084,3 | 7950,0 | Комунальна | Покращення умов перебування породіль |
| Будівництво артезіанської свердловини по вул. Червонокозача | 2012 | 1000 | 1000 | Комунальна | Поліпшення забезпечення споживачів якісною питною водою |
| Прочищення та відновлення існуючих дренажних канав для водозниження рівня води в Ніжин-озері в межах від Ніжин-озера до р. Остер | 2012 | 730 | 730 | Комунальна | Усунення зсувних та ерозійних процесів |
| Спорудження КНС та зливної каналізації від озера парку Шевченка в зливову каналізацію по вул. 8 Березня | 2012 | 730 | 730 | Комунальна | Обмеження можливості забруднення навколишнього середовища, підвищення рівня екологічної безпеки |
| Будівництво цеху обезводнення осаду на очисних спорудах | 2012–2013 | 2500 | 2500 | Комунальна |  |
| Реконструкція самоплинного каналізаційного колектору по вул. Шевченка-Синяківська | 2012–2013 | 2210 | 2210 | Комунальна | Обмеження можливості забруднення навколишнього середовища, підвищення рівня екологічної безпеки |
| Реконструкція шляхопроводу по вул. Шевченка і Прилуцькій | 2012–2013 | 3500 | 3500 | Комунальна | Підвищення техніко-експлуатаційного рівня автомобільних доріг та забезпечення безпеки руху |
| Будівництво радіотелевізійної передавальної станції | 2005-2012 | 11070 | 9870 | Комунальна | Покращення соціальних умов населення |
| Прибудова спортзалу школи №6 по вул.Куйбишева, 15 | 2008-2012 | 3052,1 | 2857,5 | Комунальна | Покращення умов навчання учнів |
| Реконструкція казарми піж житловий багатоквартирний будинок по вул Толсктого, 52 б | 2012 | 6989,0 | 5089,0 | Приватна | Забезпечення населення житлом та покращення житлових умов |
| Будівництво житлового будинку по вул.Космонавтів, 90 | 2012 | 5265,0 | 1550,0 | Приватна |  |
| Реконструкція вул. Овдіївська з будівництвом самоплинного колектору (вул. Коцюбинського) | 2013 | 850 | 850 | Комунальна | Обмеження можливості забруднення навколишнього середовища, підвищення рівня екологічної безпеки |
| Будівництво блочно-модульної котельні та траси газопроводу середнього тиску для автономного теплозабезпечення Ніжинської гімназії № 3 по вул. Московська, 6 та дошкільного навчального закладу № 16 по вул. Набережна, 19-А | 2014–2015 | 1100 | 1100 | Комунальна | Підвищення ефективності використання енергоносіїв, зниження енергоємності послуг теплопостачання |
| Проведення реконструкції Ніжинського державного університету імені М. Гоголя | 2013 | 800,0 | 800,0 | Державна | Покращення технічного стану закладу |
| Реконструкція ЗОШ №9 | 2009-2012 | 3000 | 3000 | Комунальна | Покращення умов навчання дітей та технічного стану будівлі |
| Реконструкція частини приміщення будівлі колишньої котельні під сміттєприймальний пункт по вул. Космонавтів | 2008-2012 | 299 | 176,4 | Комунальна | Обмеження можливості забруднення навколишнього середовища, підвищення рівня екологічної безпеки |
| Реконструкція вуличного освітлення вулиць | 2012 | 851,52 | 282,5 | Комунальна | Покращення зовнішнього освітлення вулиць |
| Будівництво критого плавального басейну в | 2013–2014 | 18000,0 | - | Комунальна | Створення додаткових умов для розвитку в м. Ніжині і регіоні плавання |
| Будівництво житлового комплексу в пров.Інститутському,8 в | 2009-2011 | 6546,0 | 3207,5 | Приватна | Забезпечення населення житлом та покращення житлових умов |
| Будівництво житлового будинку №31 по вул.Чехова | 2011 | 9808,4 | 9771,6 | Приватна |  |
| м. Прилуки |  |  |  |  |  |
| Будівництво ІІ корпусу школи-гімназії та реконструкція існуючого по вул. Київській, 190 | 2011–2012 | 16327,7 | 16327,7 | Комунальна | Покращення умов навчання дітей |
| Будівництво 70-ти квартирного житлового будинку по вул. Індустріальній, 7 (ІІ черга) | 2005–2013 | 24814 | 15946 | Комунальна | Покращення житлових умов населення |
| Будівництво водозабору підземних вод із свердловини по 4 в’їзду з вул. Фрунзе | 2012-2014 | 3901 | 3901 | Комунальна | Підвищення якості надання послуг водозабезпечення для населення міста шляхом введення в експлуатацію додаткового водозабору та використання новітнього обладнання |
| Реконструкція котельні по вул. Перемоги, 180 | 2012-2014 | 2960 | 2960 | Комунальна | Підвищення якості надання послуг з теплопостачання для населення міста шляхом реконструкції діючої котельні |
| Будівництво знефторюючої установки | 2012-2014 | 7063,17 | 7063,17 | Комунальна | Підвищення якості питної води в місті |
| Встановлення модульної котельні по вул. 8 Березня, 29 | 2012 | 306 | 306 | Комунальна | Підвищення ефективності використання енергоносіїв, зниження енергоємності послуг теплопостачання |
| Встановлення модульної котельні по вул. Соборній, 123-125 | 2012 | 550 | 550 | Комунальна |  |
| Реконструкція центрального теплопункту, по вул. Київській, 313 | 2012 | 250 | 250 | Комунальна |  |
| Встановлення модульного теплового пункту по вул. Пушкіна, 78 | 2012 | 330 | 330 | Комунальна |  |
| Встановлення модульного теплового пункту по вул. Вокзальній, 8 | 2012 | 240 | 240 | Комунальна |  |
| Реконструкція головного корпусу (урологічного, терапевтичного, кардіологічного, онкологічного відділень) Прилуцької центральної міської лікарні | 2008–2013 | 9257,2 | 8364,4 | Комунальна | Забезпечення належних умов для лікування хворих ускладненого діагнозу |
| Будівництво модульної котельні на газовому паливі ДЮСШ по вул. Пушкіна, 104-а | 2013 | 701,9 | 701,9 | Комунальна | Підвищення ефективності використання енергоносіїв, зниження енергоємності послуг теплопостачання |
| Будівництво модульної котельні на газовому паливі ЗОШ №10 по вул. Київській, 375 | 2013 | 779,6 | 779,6 | Комунальна |  |
| Реконструкція та переведення на автоматичний режим роботи КНС-2 по вул. Б.Носенка,7/2 | 2014–2015 | 773 | 773 | Комунальна | Збільшення завантаження очисних споруд |
| Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу з плавальним басейном | 2012–2013 | 18000,0 | 18000,0 | Комунальна | Створення додаткових умов для розвитку в м. Прилуках і регіоні плавання |
| ## м. Чернігів |  |  |  |  |  |
| Поліпшення екологічного стану р. Стрижень | 2010–2015 | 8000,0 (орієнтовно) | 7701,0 | Комунальна | Обмеження можливості забруднення навколишнього середовища, підвищення рівня екологічної безпеки |
| Будівництво тягової підстанції по вул. Гагаріна | 2012–2013 | 10919 | 10919 | Комунальна | Покращення транспортних умов проживання населення та надійності роботи електротранспорту |
| Будівництво силової трансформаторної підстанції для житлового масиву Масани | 2012-2013 | 40000 | 40000 | Комунальна | Забезпечення енергопостачання для житлових будинків, що споруджуються в житловому масиві Масани |
| Реконструкція аварійних каналізаційних очисних споруд | 2005-2013 | 31346,0 | 11665,0 | Комунальна | Обмеження можливості забруднення навколишнього середовища, підвищення рівня екологічної безпеки |
| Будівля дезінфекційної камери з пральнею і приміщення для зберігання дезінфекційних засобів та приміщення обс-луговуючого персоналу міської лікарні №1 (пр. Миру, 44) | 2012 | 3679,2 | 3679,2 | Комунальна | Покращення умов для забезпечення належного медичного обслуговування |
| Реконструкція адміністративно-господарчого корпусу з добудовою травмопункту міської лікарні №2 | 2012 | 2797,1 | 2797,1 | Комунальна | Покращення умов для забезпечення належного медичного обслуговування |
| Реконструкція акушерсько-гінекологічного корпусу під дитячу поліклініку № 1 по вул. Пирогова, 15 | 2007–2011 | 12834,2 | 8270,2 | Комунальна | Покращення умов для забезпечення належного медичного обслуговування |
| Добудова бібліотеки ім. М. Коцюбинського вул. Кирпоноса, 22 | 2012–2013 | 2200 | 2200 | Комунальна | Забезпечення культурних потреб населення |
| Надбудова третього поверху КПНЗ «Чернігівська дитяча музична школа № 2» вул. Мстиславська, 11 | 2012 | 1500 | 1500 | Комунальна | Покращення умов навчання дітей |
| Будівництво напірного каналізаційного трубопроводу по намивній території "Лісковиця" від гідрокар'єру до вул.Ушинського | 2011 | 12817,1 | 12817,1 | Комунальна | Обмеження можливості забруднення навколишнього середовища, підвищення рівня екологічної безпеки |
| Реконструкція покрівлі денного стаціонару дитячої поліклініки №2 (вул. Рокосовського, 47) | 2012 | 299 | 299 | Комунальна | Покращення умов для забезпечення належного медичного обслуговування |
| Реконструкція дитячої поліклініки №2 (вул. Рокосовського, 47) | 2012–2013 | 1000 | 1000 | Комунальна |  |
| Проведення меліоративних робіт по ложу водосховища №1 на р. Стрижень | 2012–2014 | 8112 | 7813 | Комунальна | Обмеження можливості забруднення навколишнього середовища, підвищення рівня екологічної безпеки |
| Будівництво очисних споруд зливової каналізації в районі вул. Героїв Чорнобиля | 2013–2015 | 7134 | 7134 | Комунальна |  |
| Будівництво льодового палацу | 2013–2016 | 195000 | 195000 | Комунальна | Створення додаткових умов для розвитку в регіоні спорту, підготовки спортивних резервів і спортсменів високого класу. Створення умов для проведення в м. Чернігові міжнародних змагань найвищого світового рівня |
| Реконструкція приміщень Державного підприємства «Олімпійській навчально-спортивний центр» | 2010–2012 | 25000 | 24300 | Комунальна |  |
| Будівництво універсального критого футбольного | 2012–2013 | 15000,0 | 15000,0 | Комунальна |  |
| Будівництво критого плавального басейну | 2013–2014 | 18000,0 | 18000,0 | Комунальна |  |
| Будівництво універсального критого Легкоатлетичного манежу | 2013–2015 | 146000,0 | 146000,0 | Державна | Створення додаткових умов для розвитку в регіоні спорту, підготовки спортивних резервів і спортсменів високого класу. Створення умов для проведення в м. Чернігові міжнародних змагань найвищого світового рівня |
| Капітальна реконструкція колишнього стадіону ім. Ю.О.Гагаріна з заміною синтетичного покриття л/атлетичного ядра | 2011–2012 | 16000,0 | 16000,0 | Державна |  |
| Капітальна реконструкція навчально-спортивної бази СДЮШОР з лижного спорту | 2012–2015 | 5000,0 | 5000,0 | Комунальна |  |
| Капітальна реконструкція стрілецького тиру ТСОУ по вул. Жабінського | 2012–2015 | 2500,0 | 2500,0 | Комунальна |  |
| Будівництво дитсадка в мікрорайоні Масани | 2012–2015 | 13000 | 13000 | Комунальна | Покращення умов виховання дітей |
| Заміна каналізаційного колектору по вул. Ушинського | 2012 | 6409,0 | 6409,0 | Комунальна | Забезпечення безперебійного водовідведення, попередження забруднення навколишнього середовища |
| Теплонасосна станція теплопостачання | 2012-2014 | 56000 | 56000 | Комунальна | Зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря на 10400,36 т/рік та зменшення споживання природного газу |
| Будівництво сміттєпереробного заводу | 2012–2015 | 50000 | 50000 | Комунальна | Збір, вивезення та переробка твердих побутових відходів |
| Будівництво багатоквартирного житлового будинку з виділенням черговості: друга черга-будівництво 54 квартир в м.р. «Масани», вул. Незалежності, 26 | 2008-2011 | 12462,9 | 5162,9 | Приватна | Забезпечення населення житлом та покращення житлових умов |
| Будівництво 1 та 2 секцій житлової забудови по вул. Курсанта Єськова | 2008-2011 | 10000,0 | 3000,0 | Приватна | Забезпечення населення житлом та покращення житлових умов |
| Будівництво багатоквартирного житлового будинку , вул. Червоногвардійська ,3-В | 2006-2011 | 18780,0 | 8000,0 | Приватна |  |
| Прибудова житлової секції до житлового будинку № 2 вул. Красносільського (1-ша черга будівництва) | 2009-2011 | 6123,2 | 500,0 | Приватна |  |
| Будівництво житлового будинку №7 по вул.Незалеж-ності,12 м/р №1 "Масани" з вбудованими приміщеннями | 2009-2011 | 19126,5 | 3540,4 | Приватна |  |
| Будівництво багатоквартирного житлового будинку , вул. Старобілоуській 61-а | 2010-2011 | 27514,79 | 8254,44 | Приватна |  |
| Будівництво житлового будинку № 1 вул. Красносільсь-кого - Глібова - Андрусенка (перша черга будівництва) | 2010-2011 | 23173,67 | 11118,79 | Приватна |  |
| Будівництво 5 та 6 секцій багатоквартирного ж/б з розміщенням в цокольному поверсі адміністративно-торгівельних приміщень на розі вулиць Бєлова-Кільцева | 2010-2011 | 18070,27 | 11962,08 | Приватна |  |
| Будівництво житлового будинку, вул. Князя Чорного - Кирпоноса (перша черга) | 2010-2011 | 9947,42 | 5174,99 | Приватна |  |
| Будівництво житлового будинку № 14-Б вул. Курсанта Єськова (перша та друга черги) | 2010-2011 | 42122,5 | 40669,23 | Приватна |  |
| Будівництво житлового будинку № 5 вул. Красносільсь-кого - Глібова - Андрусенка (четверта черга будівництва) | 2011 | 14031,1 | 13756,61 | Приватна | Забезпечення населення житлом та покращення житлових умов |
| Будівництво багатоквартирного житлового будинку з об’єктами соціального призначення по вул. Войкова, 27 | 2006-2012 | 53940,0 | 29150,0 | Приватна |  |
| Будівництво житлового будинку №14 вул. Красносільсь-кого, 85 м/р №1 "Масани" | 2010-2012 | 18307,8 | 16706,26 | Приватна |  |
| Будівництво житлового будинку № 1 в кварталі вулиць Зелена - Горького | 2010-2012 | 32101 | 30000 | Приватна |  |
| Будівництво житлового будинку № 2 вул. Красносільсь-кого - Глібова - Андрусенка (друга черга будівництва) | 2011-2012 | 14440,8 | 14346,09 | Приватна |  |
| Будівництво житлового будинку № 19 мкр "Масани" | 2011-2012 | 15812,4 | 15662,4 | Приватна |  |
| Будівництво житлового будинку № 19-Б мкр "Масани" | 2011-2012 | 20472 | 20343,09 | Приватна |  |
| Будівництво 3 та 4 секцій житлової забудови по вул. Курсанта Єськова | 2011-2012 | 11014 | 10500 | Приватна |  |
| Будівництво житлового будинку з офісними приміщеннями, магазинами непродовольчих товарів вул. Толстого, 125 | 2011-2012 | 21160 | 20000 | Приватна | Забезпечення населення житлом та покращення житлових умов |
| Будівництво житлового будинку вул. Князя Чорного - Кирпоноса (друга черга) | 2011-2012 | 7167,21 | 7167,21 | Приватна |  |
| Будівництво багатоквартирного житлового будинку №1 в кварталі вул Червоногравдійська-Волковича-171 в.з. | 2008-2012 | 22141 | 21170 | Приватна |  |
| Будівництво 16-поверхового каркасно-монолітного житлового будинку № 20 в мкр "Масани" | 2008-2012 | 27517 | 23002,89 | Приватна |  |
| Будівництво 3 секції житлового будинку по вул.Бєлова, 31 | 2008-2012 | 13500 | 12800 | Приватна |  |
| Будівництво 4 секції житлового будинку на розі вулиць Бєлова-Кільцева | 2008-2012 | 10000 | 9500 | Приватна |  |
| Будівництво багатоквартирного житлового будинку по вул. Любецька, 2а | 2008-2012 | 16500 | 15700 | Приватна |  |
| Об’єкти обласного підпорядкування |  |  |  |  |  |
| Будівництво котельні Любецького психоневрологічного інтернату в с. Пересаж Ріпкинського району | 1993–2011 | 3208,9 | 2564 | Комунальна | Використання енергоносіїв, зниження енергоємності послуг теплопостачання |
| Будівництво житлового корпусу Орловського психоневрологічного інтернату в с. Дачне Корюківського району | 2009–2013 | 22225 | 21525 | Комунальна | Покращення умов для забезпечення належного соціального обслуговування населення |
| Будівництво спального комплексу на 60 місць із господарчими приміщеннями в підвальному поверсі обласного центру медико-соціальної реабілітації дітей-інвалідів по вул. Доценка, 34 в м. Чернігові з ІТП та реконструкцією існуючого харчоблоку | 2011–2012 | 11000 | 10700 | Комунальна | Покращення умов для забезпечення належного соціального обслуговування населення |
| Капітальний ремонт обласного протитуберкульозного диспансеру | 2011–2012 | 10089,6 | 10089,6 | Комунальна | Покращення технічного стану будівлі |
| Реконструкція господарського блоку з пральнею та дезкамерою КЛПЗ "Чернігівський обласний протитубер-кульозний диспансер", м. Чернігів, просп. Миру, б/н | 2012 | 1200 | 1200 | Комунальна | Покращення технічного стану будівлі |
| Капітальний ремонт опікового та реанімаційного відділень обласної лікарні | 2011–2012 | 3000 | 3000 | Комунальна | Покращення технічного стану будівлі |
| Капітальний ремонт м’якої покрівлі лікувального комплексу № 2 обласної психоневрологічної лікарні | 2011–2012 | 2177,8 | 2177,8 | Комунальна | Покращення технічного стану будівлі |
| Реконструкція обласного дитячого (лялькового) театру ім. О.П. Довженка | 2012–2014 | 14860,0 | 14860,0 | Комунальна | Покращення технічного стану будівлі |
| Реконструкція обласного академічного українського музично-драматичного театру ім. Т.Г. Шевченка в м.Чернігові | 2012-2014 | 56000 | 56000 | Комунальна | Покращення технічного стану будівлі |
| Будівництво акушерсько-гінекологічного корпусу обласної лікарні | 2012-2014 | 45000 | 45000 | Комунальна | Покращення умов для забезпечення належного медичного обслуговування |
| Реконструкція харчоблоку Чернігівського обласного шкірно-венерологічного диспансеру по вул. Старобілоуській, 15 | 2008–2012 | 746 | 450 | Комунальна | Покращення технічного стану будівлі |
| Будівництво стаціонару № 1 Чернігівського обласного шкірно-венерологічного диспансеру, м. Чернігів, вул. Старобілоуська, 15 | 2012–2014 | 12000,0 | 11484,0 | Комунальна | Покращення технічного стану будівлі |
| Капітальний ремонт даху, фасаду і вентиляційної системи Чернігівської загальноосвітньої школи-інтернату І-ІІІ ступенів ім. Ю.М.Коцюбинського | 2010–2011 | 2270 | 2070 | Комунальна | Покращення технічного стану будівлі |
| Реконструкція існуючого клубу Черешенської ЗОШ-інтернату І-ІІІ ст. Коропського району | 2002–2011 | 4893,3 | 1893,3 | Комунальна | Покращення технічного стану будівлі |
| Будівництво історико-археологічного музейного комп-лексу «Древній Любеч» в смт Любеч, вул. Радянська, 26 | 2012–2014 | 20000 | 20000 | Державна | Покращення умов для забезпечення культурних потреб населення |
| Об'єкти будівництва, реконструкції, капітального та поточного ремонтів при підготовці до ЄВРО 2012 |  |  |  |  |  |
| Капітальний ремонт і здійснення заходів з безпеки дорожнього руху М-01 Київ–Чернігів–Нові Яриловичі | 2010–2011 | 810993,4 | 810993,4 | Державна | Підвищення техніко-експлуатаційного рівня автомобільних доріг |
| Капітальний ремонт, реконструкція М-02 Кіпті–Глухів–Бачівськ | 2010–2011 | 30099,7 | 30099,7 | Державна | Підвищення техніко-експлуатаційного рівня автомобільних доріг |
| Капітальний ремонт дороги Р-12 Чернігів–Мена–Сосниця КПП «Грем'яч» | 2010–2011 | 57410,8 | 57410,8 | Державна | Підвищення техніко-експлуатаційного рівня автомобільних доріг |

Начальник головного управління
економіки облдержадміністрації                                                                                                                     Л.П. Подоляк