ЗВІТ

про виконання програми інформатизації Чернігівської області 
на 2009-2011 роки, затвердженої рішенням обласної ради 
від 11.09.2009 № 26

Програма інформатизації Чернігівської області на 2009-2011 роки розроблена та схвалена Чернігівською облдержадміністрацією, затверджена Чернігівською обласною радою на виконання Законів України “Про Національну програму інформатизації”, “Про Концепцію Національної програми інформатизації”, “Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки”, постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 № 644 “Про затвердження Порядку формування та виконання регіональної програми і проекту інформатизації”, з метою поглиблення та подальшого розвитку інформатизації Чернігівської області в інтеграційному зв’язку з Національною програмою інформатизації України, створення умов для побудови інформаційного суспільства, ефективної взаємодії органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади із суспільством, подальшого соціально-економічного розвитку області.

В програмі закладені використання нових інформаційних технологій, сучасної обчислювальної та комунікаційної техніки, розширення та вдосконалення єдиної телекомунікаційної мережі, баз і банків даних та знань, система підготовки висококваліфікованих фахівців для забезпечення економічного, духовного, культурного та наукового зростання, як вирішальної умови поліпшення ситуації в області, планомірний розвиток практично усіх галузей економіки.

Виконавцем Програми призначений Комунальний заклад “Інформаційно-аналітичний центр ”Чернігівської обласної ради.

Заходи з інформатизації області у 2009 – 2011 роках спрямовані на забезпечення розвитку телекомунікаційної інфраструктури та формування інформаційної інфраструктури області і, як наслідок, підвищення ефективності управлінських рішень у розв’язанні проблем соціально-економічного розвитку регіону.

У зв’язку з недостатнім фінансуванням Програми(профінансовано на 30 %) для ефективності процесу інформатизації області відповідні ресурси були спрямовані, насамперед, на реалізацію загальнозначущих проектів інформатизації, а саме виконанню шести із запланованих дев’яти завдань:

упровадження спільно з ВАТ „Укртелеком” технологій швидкісної передачі даних з використанням  каналів зв’язку високої пропускної спроможності (утримання каналів корпоративної телекомунікаційної мережі зв’язку) 154,6 тис. грн.;

придбання, заміна та підтримка безперебійного функціонування обладнання для ТКЦ області(створення та утримання єдиного дата-центру обласної державної адміністрації) 27,3 тис. грн.;

впровадження технологій ІР –телефонії в органах виконавчої влади області (229,7 тис. грн..);

упровадження пілотних підключень сільських та селищних рад  районів області до регіональної корпоративної мережі області через Wi-Fi технології (35 тис. грн.);

створення веб-порталу „Електронна Чернігівщина”,  технічна підтримка веб-порталу (131,6 тис. грн.);

створення і впровадження системи електронного документообігу “ (256,8 тис. грн.), що сприяло:

створенню автоматизованих робочих місць в органах державного управління та органах місцевого самоврядування області;

розвитку корпоративної інформаційно-телекомунікаційної мережі органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області;

розвитку регіональних та районних інформаційних ресурсів.

Інформація про виконання програми за __2009-2011___ роки

| 1. | 006 | Чернігівська обласна державна адміністрація |
| --- | --- | --- |
|  | КВКВ | найменування головного розпорядника коштів програми |
| 2. | 006 | Відділ інформаційно-комп’ютерного забезпечення апарату облдержадміністрації, КП “Інформаційно-аналітичний центр” обласної ради |
|  | КВКВ | найменування відповідального виконавця програми |
| 3. | 006 | Програма інформатизації Чернігівської області на 2009-2011 роки, рішення 26 сесії 5 скликання від 11 вересня 2009 року |
|  | КВКВ | найменування програми, дата і номер рішення обласної ради про її затвердження |

4. Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми   Програма інформатизації Чернігівської області на 2009-2011 роки

(назва програми)

| № з/п | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу | Планові обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі |  |  |  |  | у тому числі |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | Бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування | Кошти не бюджетних джерел | Усього | Обласний бюджет | районний, міський (міст обласного підпорядкування) бюджети | Бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування | Кошти не бюджетних джерел | Профінансовано % |
| 1. | Упровадження спільно з ДП ВАТ „Укртелеком” технологій швидкісної передачі даних з використанням каналів зв’язку високої пропускної спроможності та забезпечення їх функціонуваняя | КП “ІАЦ” облради (постійно) | 290,0 | 290,0 | — | — | — | 154,6 | 154,6 | — | — | — | 53,3 % |
| 2. | Впровадження технологій ІР -телефонії по всій території області (1,2 черги) | КП “ІАЦ” облради (протягом 3 років) | 950,0 | 950,0 | — | — | — | 229,7 | 229,7 | — | — | — | 24,2 % |
| 3. | Технічна підтримка веб-порталу області. | КП “ІАЦ”облради (постійно) | 215,0 | 215,0 | — | — | — | 131,6 | 131,6 | — | — | — | 61,2 % |
| 4. | Розвиток системи електронного документообігу | КП “ІАЦ” облради (постійно) | 600,0 | 600,0 | — | — | — | 256,8 | 256,8 | — | — | — | 42,8 % |
| 5. | Придбання, заміна та підтримка безперебійного функціонування обладнання для ТКЦ області | КП “ІАЦ” облради (протягом 3 років) | 50,0 | 50,0 | — | — | — | 27,3 | 27,3 | — | — | — | 54,6 % |
| 6. | Упровадження пілотних підключень сільських та селищних рад районів області до регіональної корпоративної мережі області через Wi-Fi технології | КП “ІАЦ” облради (протягом 3 років) | 50,0 | 50,0 | — | — | — | 35,00 | 35,00 | — | — | — | 70 % |
| 7. | Упровадження технології використання електронного підпису | КП “ІАЦ” облради (протягом 3 років) | 300,0 | 300,0 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 0 % |
| 8. | Створення Єдиної геоінформаційної системи Чернігівської області (1 етап) | КП “ІАЦ” облради (протягом 3 років) | 300,0 | 300,0 | — | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 0 % |
|  |  | Всього: | 2755,0 |  | — | — | — | 835,0 |  | Всього: (профінансовано) |  |  | 30,3 % |

Завдання 1.

Упровадження спільно з ВАТ „Укртелеком” технологій швидкісної передачі даних з використанням  каналів зв’язку високої пропускної спроможності (утримання каналів корпоративної телекомунікаційної мережі зв’язку)

Виконання завдання:

Протягом періоду з 2006-2008 роки створені локальні мережі у всіх райдержадміністраціях, впроваджено сервери на районних вузлах зв’язку за допомогою яких відбувається об’єднання районних мереж між собою за технологією IP VPN на швидкості від 512 Кбіт/сек. до 4 Мбіт/сек у «Обласну корпоративну мережу». До корпоративної мережі за технологією xDSL на швидкості 2 Мбіт/сек. підключені територіальні підрозділи облдержадміністрації. За відповідний звітний період забезпечено безперебійне функціонування та адміністрування серверів на районних та обласному вузлах корпоративної мережі.

Отриманий результат:

подальший розвиток та розширення корпоративної мережі в області;

надання доступу до загальнообласних інформаційних ресурсів;

створення можливостей для розвитку сучасних засобів комунікацій (IP-телефонія, відеозв’язок і т. і.)

створення можливостей для впровадження сучасних інформаційних автоматизованих систем для забезпечення підвищення ефективності в діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

Завдання 2.

Придбання, заміна та підтримка безперебійного функціонування обладнання для ТКЦ області

Виконання завдання:

придбана додаткова апаратура для облаштування обласного вузла зв’язку(сервери, комутаційні шафи для розміщення обладнання, вентилятори, фільтри, джерела безперебійного живлення і т.і).

Отриманий результат:

посилено безпеку відмово стійкість спеціалізованого приміщення, обладнаного під захищений вузол корпоративної телекомунікаційної мережі зв’язку органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування Чернігівської області.

Завдання 3.

Впровадження технологій ІР –телефонії(1 черга) в органах виконавчої влади області

Виконання завдання:

придбано, змонтовано  та налаштовано обладнання та програмне забезпечення (маршрутизатори, VoIP шлюзи, VoIP телефони, VoIP гарнітури, IP АТС) на обласному та на 22 районних вузла зв’язку

Отриманий результат:

створені можливості для здійснення дзвінків по каналам корпоративної мережі(IP-телефонія) з метою економії коштів на міжміському зв’язку, забезпечення проведення прийому громадян, які знаходяться в інших населених пунктів; для оперативного проведення нарад у віддаленому режимі.

Завдання 4.

створення веб-порталу „Електронна Чернігівщина”,  технічна підтримка веб-порталу

Виконання завдання:

створено та забезпечено функціонування веб-сайтів облдержадміністрації, 22 райдержадміністрацій та п’яти структурних підрозділів облдержадміністрації, які об’єднані між собою в єдиний веб-портал органів виконавчої влади області. Забезпечено інтеграцію веб-сайтів з системою електронного документообігу, системою IP-телефонії та відозв’язку.

Отриманий результат:

створено єдиний інформаційний простір для висвітлення діяльності органів виконавчої влади(ОВВ) області через мережу Інтернет, забезпечення відкритості системи ОВВ для громадян України шляхом інформування про організацію влади, діяльність ОВВ, надання іншої корисної інформації.

Завдання 5.

створення і впровадження системи електронного документообігу

Виконання завдання:

створено центр обміну документами, налагоджено обмін електронними документами облдержадміністрації з районними державними адміністраціями області. Підвищилась оперативність та якість обробки документів.

Станом на 1 грудня 2011 року система електронного документообігу  встановлена в апараті облдержадміністрації та в усіх районних адміністраціях області, закінчується робота по підключенню структурних підрозділів облдержадміністрації. На даний час виготовлені технічні завдання для встановлення Системи у райрадах та виконавчих комітетах рад міст обласного значення м.Чернігів, м. Прилуки, м. Ніжин.

Отриманий результат:

встановлення системи електронного документообігу автоматизувало діловодство та контроль виконавської дисципліни в органах виконавчої влади області. Підвищилась швидкість обробки паперових документів завдяки застосуванню технологій штрих-кодування, сканування та розпізнавання, підтримується  інтерактивний режим роботи великої кількості користувачів у середовищі одночасної реалізації різнорідних функцій, створюються передумови для переведення процесів діловодства на безпаперову основу, що є логічним кроком до побудови сучасної системи державного управління та самоврядування, широкомасштабного впровадження у діяльність органів влади, відомств, організацій сучасних засобів та методів збирання, накопичення, оброблення і використання даних, необхідних для задоволення соціальних і інформаційних потреб населення та прийняття обґрунтованих рішень на всіх рівнях.

підвищилась швидкість проходження інформації (документів, сканованих образів тощо)  між органами виконавчої влади;

підвищилась надійність передавання інформації за рахунок гарантованої доставки, підвищення безпеки інформації;

створено передумови для організації електронного документообігу в органах місцевого самоврядування області.

Успішна експлуатація системи електронного документообігу  в апараті Чернігівської обласної державної адміністрації та районних держадміністраціях підтверджує правильність вибраного напрямку у досягненні більш ефективного адміністративного управління.

Пропозиції:

продовжити впровадження системи електронного документообігу  в структурних підрозділах райдержадміністрацій та органах місцевого самоврядування області.

Не отримані результати

у зв’язку з відсутністю повного обсягу фінансування не було виконано ряд програмних завдань:

створення захищеного вузла корпоративної телекомунікаційної мережі зв’язку;

створення єдиного дата-центру органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області;

впровадження технологій ІР -телефонії по всій території області(2 черга);

створення веб-порталу „Електронна Чернігівщина” (2 черга);

розвиток системи електронного документообігу (3 черга);

впровадження систем електронного цифрового підпису (ЕЦП), організація центрів сертифікації ключів органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;

створення єдиної геоінформаційної системи Чернігівської області (1 етап).

Висновок

В межах затвердженого фінансування Програми, реалізовані загальнозначущі проекти інформатизації області.

Досягнуті результати є підґрунтям для подальшого впровадження інформаційних технологій в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, нових механізмів взаємодії між громадянами та громадськими організаціями і владою, громадянами і підприємствами, підприємствами і владою.

Пропонується, не профінансовані програмні завдання, включити в Програму інформатизації Чернігівської області на 2012 – 2014 роки для їх виконання.

Начальник відділу інформаційно-комп’ютерного

забезпечення апарату облдержадміністрації			    О.М. Клименок